ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации города Бийска

от 08.10.2024 № 2100

## Приложение 2

к муниципальной программе

«Газификация города Бийска»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Газификация города Бийска»

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель. Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения | 2021 – 2025 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  | 1270,0 | 1024,1 | 1508,9 | 1540,0 | 1040,0 | 6383,0 | Бюджет города |
| Задача 1. Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Строительство распределительного газопровода низкого давления от ГРП-96, 97 до жилых домов | 2024 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 540,0 | Бюджет города |
| Задача 2. Корректировка проектной документации и схемы газоснабжения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Корректировка схемы газоснабжения города Бийска | 2025 | Администрация города Бийска |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1040,0 | 1040,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 2.2. Внесение изменений в проектную документацию газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-1,5, 10/1, 13, 18, 46 | 2023 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 2.3. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов ГРП-1, 5, 10/1. 13, 18, 46 | 2021-2024 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  | 91,7 | 5,3 | 508.9 | 1000,0 | 0,0 | 1605,9 | Бюджет города |
| Задача 3. Создание дополнительной возможности подключения домов к системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Технологическое присоединение к сетям газораспределения жилых домов | 2021-2022 |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 1178,3 | 1018,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2197,1 | Бюджет города |
| Итого по программе | 2021 - 2025 |  |  | 1270,0 | 1024,1 | 1508,9 | 1540,0 | 1040,0 | 6383,0 | Бюджет города |

А.В. Заровняев, заместитель Главы города.