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 Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Сокращение аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа 
города Бийска Алтайского края»
Перечень мероприятий муниципальной программы
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы
	Сумма затрат, тыс. руб.


	Источни-ки финан-сирова-ния

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 
год
	2024 
год
	2025 год
	2026 
год
	2027 год

	2028 
год
	2029-2030 
годы
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель: обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа города Бийска Алтайского края

	Задачи: сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского округа города Бийска Алтайского края путем расселения многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 01.01.2017 по 30.06.2026, соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	Мероприятие 1 
«Проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению; формирование объема жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам, переселяемым в соответствии с условиями Программы;

подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину взамен изымаемого жилого помещения аварийного жилищного фонда иного жилого помещения»
	2020 - 2030 годы
	Администрация города Бийска (правовое управ-ление Администра-ции города Бийска, отдел по учету и распределению жилой площади Администрации города Бийска);
- МКУ «Управ-ление жилищно-коммунального хозяйства, благо-устройства и до-рожного хозяйства Администрации города Бийска»;

- МКУ «Управ-ление по работе с населением Адми-нистрации города Бийска»
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	
	

	Мероприятие 2 
«Проведение оценки жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, определение выкупной стоимости и формирование объема потребности в финансировании для реализации Программы; 
заключение с собственниками соглашений об изъятии для му-ниципальных нужд жилых помеще-ний в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащи-ми сносу или реконструкции, с предоставлением возмещения за изымаемые жилые помещения;

приобретение жилых помещений с целью переселения нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда из жилых многоквартирных домов, признан-ных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»
	2020 - 2030 годы
	- МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска»

	7,9
	257,0
	11426,4
	102606,6
	197636,6
	121785,3
	129277,0
	50000,0
	30000,0
	3693825,1
	4336821,9
	из бюд-жета города

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58274,3
	122570,2
	82890,9
	0,0
	0,0
	0,0
	263735,4
	из крае-вого бюджета

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49333,6
	97178,2
	0,0
	0,0
	0,0
	146511,8
	из средств Фонда

	Мероприятие 3

«Осуществление бюджетных полномочий при исполнении бюджета города по Программе»


	2020-2030 годы
	- МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска»

	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	В рамках основной деятельности
	
	

	Итого по программе:
	
	
	7,9
	257,0
	11426,4
	102606,6
	255910,9
	293689,1
	309346,1
	50000,0
	30000,0
	3693825,1
	4747069,1
	Всего:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	7,9
	257,0
	11426,4
	102606,6
	197636,6
	121785,3
	129277,0
	50000,0
	30000,0
	3693825,1
	4336821,9
	из бюд-жета города

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58274,3
	122570,2
	82890,9
	0,0
	0,0
	0,0
	263735,4
	из краевого бюджета

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49333,6
	97178,2
	0,0
	0,0
	0,0
	146511,8
	из средств Фонда

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	из вне-бюджетных источников

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	из иных источников


Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.                                                                                                                                                       
