ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации города Бийска

от 14.05.2025 № 863

## Приложение 2                              к муниципальной программе «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения города Бийска»

Перечень  мероприятий муниципальной программы

«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения города Бийска»

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Продолжение деятельности, направленной на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий социально незащищенных граждан, обеспечение отдельных категорий граждан возможностью проезда автомобильным транспортом общего пользования по сезонным садоводческим маршрутам города Бийска, а также доступности гражданам услуг городского электрического транспорта | 2021 - 2025 годы |  | 73964,3 | 101020,9 | 126544,0 | 124828,7 | 89597,6 | 515955,5 | Всего, в том числе |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 73964,3 | 93193,2 | 101006,0 | 45291,9 | 66,0 | 313521,4 | Бюджет города |
|  |  | Администрация города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54283,8 | 63379,0 | 117662,8 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 0,0 | 79,0 | 538,0 | 253,0 | 1152,6 | 2022,6 | Бюджет города |
|  |  |  | 0,0 | 7748,7 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 82748,7 | Краевой бюджет |
| ### Задача 1. Организация оказания транспортных услуг по перевозке населения по сезонным садоводческим маршрутам города Бийска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Организация оказания транспортных услуг (пассажирских перевозок автобусами) по сезонным садоводческим маршрутам и маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, определенным муниципальным правовым актом | 2021 - 2025 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 788,9 | 3186,6 | 1540,0 | 40,0 | 66,0 | 5621,5 | Бюджет города |
|  |  | Администрация города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684,3 | 1540,0 | 2224,3 |  |
| ### Задача 2. Организация оказания транспортных услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в городе Бийске | 2021 - 2022 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 4,4 | 4900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4904,4 | Бюджет города |
| ### Задача 3. Поддержка горэлектротранспорта, в том числе организация бесперебойного электроснабжения тяговых подстанций и фидерных кабельных линий контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском наземном электрическом транспорте по муниципальной маршрутной сети города по тарифам, утвержденным постановлением Администрации города Бийска за одну поездку | 2021 - 2025 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 69727,8 | 78866,0 | 93484,9 | 41975,1 | 0,0 | 284053,8 | Бюджет города |
|  |  | Администрация города Бийска | - | - | - | 50835,4 | 55800,0 | 106635,4 |  |
| Мероприятие 3.2. Выполнение работ по замене питающего кабеля тяговых подстанций и фидерных кабельных линий контактной сети горэлектротранспорта | 2022 - 2024 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 0,0 | 79,0 | 538,0 | 253,0 | 1152,6 | 2022,6 | Бюджет города |
|  |  |  | 0,0 | 7748,7 | 25000,0 | 25000,0 | 25000 | 82748,7 | Краевой бюджет |
| ### Задача 4. Обеспечение доступности транспортных услуг студентам и учащимся на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Предоставление субсидии на частичное возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке электрическим транспортом по муниципальной маршрутной сети города студентов, школьников по льготной стоимости проезда по социальным транспортным картам школьника и социальным транспортным картам студента по льготной стоимости проезда в месяц, устанавливаемой нормативным правовым актом Администрации города | 2021 - 2025 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 3443,2 | 6240,6 | 5981,1 | 3276,8 | 0,0 | 18941,7 | Бюджет города |
|  |  | Администрация города Бийска | - | - | - | 2764,1 | 6039,0 | 8803,1 |  |
| Итого по программе: | 2021 - 2025 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города»; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска»; Администрация города Бийска | 73964,3 | 101020,9 | 126544,0 | 124828,7 | 89597,6 | 515955,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 73964,3 | 93272,2 | 101544,0 | 99828,7 | 64597,6 | 433206,8 | Бюджет города |
|  |  |  | 0,0 | 7748,7 | 25000,0 | 25000,0 | 25000 | 82748,7 | Краевой бюджет |

Ю.А. Баженов, управляющий делами.