ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Постановлению

Администрации города Бийска

от 07.10.2026 № 2390

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения в г. Бийске»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в г. Бийске»

| Цель, задача, мероприятие |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Сумма затрат тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Цель: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа |  | 2021 - 2025 |  |  | 20780,9 | 20205,7 | 15250,8 | 25831,0 | 23862,3 | 105930,7 | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» |  | 18747,0 | 17338,5 | 12160,8 | 20343,0 | 21716,3 | 90305,6 | Бюджет города |  |
|  |  |  | Администрация города Бийск (МБУ Бийская служба спасения) |  | 2033,9 | 2658,2 | 1660,0 | 3471,0 | 2146,0 | 11969,1 | Бюджет города |  |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  | 0,0 | 209,0 | 1430,0 | 2017,0 | 0,0 | 3656,0 | Бюджет города |  |
| Задача 1. Обеспечение улично-дорожной сети в границах городского округа города Бийска Алтайского края техническими средствами (в том числе средствами организации дорожного движения) и сохранение их эксплуатационных характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Установка и текущее содержание дорожных знаков |  | 2021 - 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» |  | 199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897,3 | 1096,9 |  | Бюджет города |
|  |  |  | Администрация города Бийска (МБУ Бийская служба спасения) |  | 1707,0 | 2558,2 | 1660,0 | 3471,0 | 2146,0 | 11542,2 |  | Бюджет города |
| Мероприятие 1.2. Текущее содержание, текущий ремонт светофорных объектов |  | 2021 - 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» (МБУ «Бийсксвет») |  | 2447,1 | 5045,0 | 4223,4 | 6105,1 | 3663,0 | 21483,6 |  | Бюджет города |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017,0 | 0,0 | 2017,0 |  | Бюджет города |
| Мероприятие 1.3. Нанесение дорожной разметки |  | 2021 - 2025 | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» |  | 6586,2 | 10165,0 | 7937,4 | 12896,1 | 17156,0 | 54740,7 |  | Бюджет города |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  | 0,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,0 |  | Бюджет города |
| Мероприятие 1.4. Разработка технического задания на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения города Бийска |  | 2021 - 2022 | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.5. Содержание и развитие улично-дорожной сети города |  | 2021 - 2022 | Администрация города Бийска (МБУ Бийская служба спасения) |  | 326,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,9 |  | Бюджет города |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» |  | 0,0 | 2128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2128,5 |  | Бюджет города |
| Мероприятие 1.6. Установка пешеходных перильных ограждений |  | 2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» |  | 8975,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8975,8 |  | Бюджет города |
| Мероприятие 1.7. Работы по устройству искусственной дорожной неровности |  | 2021, 2024 | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» |  | 538,3 | 0,0 | 0,0 | 1341,8 | 0,0 | 1880,1 |  | Бюджет города |
| Мероприятие 1.8. Установка остановочных павильонов |  | 2023 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  | 0,0 | 0,0 | 1430,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,0 |  | Бюджет города |
| Задача 2. Организация мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений детьми и подростками Правил дорожного движения в границах городского округа города Бийска Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Организация комплексной акции «Внимание - дети!» | 2021 - 2025 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 2.2. Организация комплексной акции «Месячник безопасности» | 2021 - 2025 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 2.3. Организация городского конкурса журналов и газет «Молодежь за безопасность на дороге!» | 2021 - 2025 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 2.4. Организация городского конкурса для дошкольных образовательных учреждений «Маленький пешеход» | 2021 - 2025 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 2.5. Организация городского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | 2021 - 2025 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Итого по программе: | 2021 - 2025 |  |  | 20780,9 |  | 20205,7 | 15250,8 | 25831,0 | 23862,3 | 105930,7 | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  | 20780,9 |  | 20205,7 | 15250,8 | 25831,0 | 23862,3 | 105930,7 | Бюджет города |  |

Ю. А. Баженов, и. о. управляющего делами.