ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Бийска

от 17.11.2025 № 2565

Муниципальная программа

«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами

в городском округе городе Бийске Алтайского края»

## Паспорт муниципальной программы

«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами

в городском округе городе Бийске Алтайского края»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в городском округе городе Бийске Алтайского края» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации г. Бийска» |
| Соисполнители программы | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска», Администрация города Бийска (МБУ «Управление «Единое окно») |
| Участники программы | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации г. Бийска», МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска», Администрация города Бийска (МБУ «Управление «Единое окно») |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа города Бийска Алтайского края, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Улучшение санитарно-эпидемической и экологической обстановки на территории городского округа города Бийска Алтайского края, уменьшение экологического ущерба, наносимого окружающей природной и городской среде. |
| Задачи программы | Создание мест накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуального жилого фонда. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, а также на землях неразграниченной собственности, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов в случае отсутствия обязанных лиц, оборудованных на территории ИЖЗ. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество созданных за отчетный период мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях индивидуального жилого фонда; количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории города Бийска за отчетный период; объем отходов, вывезенных с мест несанкционированного размещения отходов на территории города Бийска за отчетный период; количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов в случае отсутствия обязанных лиц, оборудованных на территории ИЖЗ, содержащихся в надлежащем порядке; доля мест (площадок) сбора твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем состоянии |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы с 2026 по 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют |
| Объем финансирования программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 9 000,0 тыс. руб., в том числе: из средств бюджета города 9 000,0 тыс. руб., в том числе: в 2026 году – 1 800,0 тыс. руб.; в 2027 году – 1 800,0 тыс. руб.; в 2028 году – 1 800,0 тыс. руб.; в 2029 году – 1 800,0 тыс. руб.; в 2030 году – 1 800,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Бийска Алтайского края (далее – бюджет города) на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Исключить бестарный сбор твердых коммунальных отходов, обеспечив население городского округа города Бийска Алтайского края местами сбора твердых коммунальных отходов, и содержание их в надлежащем состоянии. Ликвидировать места незаконного размещения отходов |

## 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

## программы

## Анализ текущей ситуации в сфере обращения

## с твердыми коммунальными отходами

## В настоящее время в городском округе городе Бийске Алтайского края имеется 1231 место накопления твердых коммунальных отходов, оборудованное для собственников жилых помещений многоквартирных домов. Кроме того, на территории индивидуальной жилой застройки (далее также – ИЖЗ) осуществляется бестарный способ сбора отходов. Бестарный способ состоит в сборе (приеме) твердых коммунальных отходов (далее также – ТКО, отходы) мусоровозным транспортом непосредственно от населения без использования контейнерных площадок и каких-либо иных дополнительных устройств для предварительного накопления мусора. Бестарный способ накопления ТКО применяется из-за отсутствия обустройства контейнерной площадки. В связи с этим близлежащие площадки, организованные для МКД (многоквартирных домов), граничащие с территорией ИЖЗ, испытывают дополнительную нагрузку, происходит регулярное переполнение контейнеров, приводящее к сложностям в транспортировке отходов в места хранения.

## Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

## Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

## создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

## определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

## организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

## В соответствии п. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

## В соответствии п. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» условия и способы обращения с отходами производства и потребления, медицинскими отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания. Обращение с отходами производства и потребления, медицинскими отходами осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе санитарными правилами.

## На территории городского округа города Бийска Алтайского края образуются несанкционированные свалки отходов, происходит захламление земельных участков. Несанкционированные свалки являются угрозой здоровью населения, а также источником загрязнения окружающей среды и атмосферного воздуха.

## До завершения процесса создания мест (площадок) накопления ТКО, с которых ТКО будет транспортироваться региональным оператором в места их обработки, обезвреживания, утилизации и (или) захоронения, население города Бийска осуществляет накопление ТКО отходов двумя способами:

## в контейнеры на площадки, оборудованные для многоквартирных домов и для жителей индивидуального жилого фонда;

## бестарным способом на территории индивидуального жилого фонда.

## Достижение целей муниципальной программы обуславливается решением следующих задач:

## создание мест накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуального жилого фонда;

## ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, а также на землях неразграниченной собственности, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов в случае отсутствия обязанных лиц, оборудованных на территории ИЖЗ.

## Владельцами индивидуального жилого фонда городского округа города Бийска Алтайского края накопление ТКО производится в домовладениях, откуда перемещается в места бестарного сбора ТКО, к машинам регионального оператора по обращению с отходами, прибывающими по ранее установленному графику. Отмечаются массовые случаи доставки отходов жителями индивидуального жилого фонда (далее также – ИЖФ) в места накопления ТКО (на площадки накопления твердых коммунальных отходов), созданные для жителей многоквартирных домов.

## Места накопления ТКО (площадки), созданные для жителей многоквартирных домов и оборудованные контейнерами, исходя из нормативной численности жителей, переполняются, что приводит к захламлению прилегающей территории. Кроме того, из-за отсутствия мест (площадок) накопления ТКО для жителей индивидуального жилого фонда, ТКО складируются в несанкционированных местах.

## Большинство земельных участков, где образуются несанкционированные свалки, находятся в собственности городского округа города Бийска Алтайского края или на неразграниченных землях. Необходимость программно-целевого метода вызвана неотложностью решения острейших социальных и экономических проблем в области обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа города Бийска Алтайского края, а также возрастающим негативным воздействием отходов на окружающую среду и здоровье населения. Программно-целевой метод позволит продолжать проведение планомерной комплексной работы по сохранению окружающей среды и работы в сфере обращения с отходами на территории города.

## Использование программно-целевого метода позволит:

## эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;

## минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств.

Ранее была реализована муниципальная программа «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании город Бийск» (постановление Администрации города Бийска от 18.05.2022 № 994), что позволило создать 12 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа города Бийска Алтайского края, провести ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, обеспечить содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, а также на землях неразграниченной собственности, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов в случае отсутствия обязанных лиц, оборудованных на территории ИЖЗ, улучшить санитарно-эпидемическую и экологическую обстановку на территории городского округа города Бийска Алтайского края, уменьшение экологического ущерба, наносимого окружающей природной и городской среде.

## Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

## В ходе реализации муниципальной программы будет уделяться особое внимание совместной работе Администрации города Бийска, структурных подразделений Администрации города Бийска, общественных организаций и населения.

## Основными результатами проведенной работы будут: исключение бестарного сбора твердых коммунальных отходов, обеспечив население городского округа города Бийска Алтайского края местами сбора твердых коммунальных отходов, и содержание их в надлежащем состоянии, а также ликвидация мест незаконного размещения отходов.

## Таким образом, на территории городского округа города Бийска Алтайского края, реализация муниципальной программы позволит не только повысить уровень и качество жизни населения, а также поспособствует созданию комфортной городской среды и благоприятного социального климата.

## 2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

## Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной

## программы

## Согласно Уставу городского округа города Бийска Алтайского края, утвержденному Решением Думы города Бийска от 29.10.2024 № 349, к вопросам местного значения городского округа в том числе относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

## Цели и задачи муниципальной программы

## Целями муниципальной программы являются:

## создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа города Бийска Алтайского края, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

## улучшение санитарно-эпидемической и экологической обстановки на территории городского округа города Бийска Алтайского края, уменьшение экологического ущерба, наносимого окружающей природной и городской среде.

## Задачами муниципальной программы являются:

## создание мест накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуального жилого фонда;

## ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, а также на землях неразграниченной собственности, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов в случае отсутствия обязанных лиц, оборудованных на территории ИЖЗ.

## Конечные результаты реализации муниципальной программы

## Реализация муниципальной программы позволит исключить бестарный сбор твердых коммунальных отходов, обеспечив население городского округа города Бийска Алтайского края местами (площадками) сбора твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем состоянии, а также ликвидировать места незаконного размещения отходов на территории городского округа города Бийска Алтайского края.

## Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы указан в Приложении 1 к муниципальной программе.

## Сроки и этапы реализации муниципальной программы

## Срок реализации муниципальной программы – 2026 – 2030 гг. Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют.

## 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной

## программы

## Перечень программных мероприятий сформирован в соответствии с поставленными задачами.

## Решение задачи «Создание мест накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуального жилого фонда» предполагает провести мероприятия по созданию 100 мест (площадок) накопления ТКО на территории городского округа города Бийска Алтайского края в районах индивидуальной жилой застройки городского округа города Бийска Алтайского края. В ходе реализации данной задачи необходимо обустроить места накопления площадками, определить координаты создаваемых мест накопления отходов, внести их в реестр мест накопления и территориальную схему обращения с отходами с уведомлением регионального оператора о смене способа удаления отходов и созданных площадках, а также учесть имущество в реестре муниципальной собственности.

## Решение задачи «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, а также на землях неразграниченной собственности, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов в случае отсутствия обязанных лиц, оборудованных на территории ИЖЗ» предусматривает заключение следующих муниципальных контрактов:

## на ликвидацию мест незаконного размещения отходов на территории городского округа города Бийска Алтайского края;

## на содержание за счет средств бюджета городского округа города Бийска Алтайского края созданных мест накопления твердых коммунальных отходов.

## Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

## 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

## для реализации муниципальной программы

## Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа города Бийска Алтайского края и иных источников, разрешенных действующим законодательством.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет      9 000,0 тыс. руб., в том числе:

из средств бюджета города 9 000,0 тыс. руб., в том числе:

в 2026 году – 1 800,0 тыс. руб.;

в 2027 году – 1 800,0 тыс. руб.;

в 2028 году – 1 800,0 тыс. руб.;

в 2029 году – 1 800,0 тыс. руб.;

в 2030 году – 1 800,0 тыс. руб.

## Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Бийска Алтайского края (далее – бюджет города) на очередной финансовый год и плановый период.

## Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приведена в приложении 3.

## 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

## и описание мер управления рисками реализации

## муниципальной программы

## На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем имеются риски, способные негативно повлиять на ход ее реализации, в том числе сложность управления и координации взаимодействия участников реализации мероприятий муниципальной программы.

## Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы будет предпринят ряд мер, включая такие, как:

## мониторинг и оперативный анализ хода реализации муниципальной программы;

## принятие органами местного самоуправления городского округа города Бийска Алтайского края нормативных актов в пределах установленных полномочий, направленных на минимизацию влияния экономических и социальных факторов на реализацию муниципальной программы.

## Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.