ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Бийска

от 12.08.2024 № 1735

Таблица 2

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Бийска

на 2017 - 2030 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель/задача | Содержание мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| Мероприятия общего характера, направленные на создание условий для развития инвестиционно-привлекательной и конкурентоспособной экономики города | | | |
| Повышение эффективности и устойчивости экономики города, обеспечение темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики города. Формирование востребованных и наиболее надежных, безопасных и комфортных для развития бизнеса условий ведения инвестиционной деятельности, в том числе системы эффективного управления инвестиционными процессами. Стимулирование спроса и предложения на рынке товаров и услуг | Реализация мероприятий по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности | 2017 - 2030 | Администрация города Бийска |
| Определение инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов | 2017 - 2030 |
| Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в городе, на официальном сайте Администрации города | 2017 - 2030 |
| Ведение (актуализация) реестра инвестиционных площадок города | 2017 - 2030 |
| Привлечение и сопровождение инвестиций в инновации; привлечение инвестиций в модернизацию научно-исследовательской базы, способной обеспечить развитие технологических заделов | 2017 - 2030 |
| Формирование и реализация проектов, объединение усилий с соседними регионами, содействие включению городских инвестиционных проектов в реестр приоритетных инвестиционных проектов Алтайского края | 2017 - 2030 |
| Продвижение механизмов государственно-частного партнерства и привлечение инвестиций | 2017 - 2030 |
| Содействие интеграционным связям предприятий города с другими регионами и зарубежными странами. Привлечение в город российских и зарубежных высокотехнологичных компаний, содействие экспорту инновационной продукции | 2017 - 2030 |
| Стимулирование развития организаций, формирование отношений партнерства с бизнесом | 2017 - 2030 |
| Использование законодательных механизмов для стимулирования инновационной деятельности на действующих и вновь открывающихся производствах | 2017 - 2030 |
| Информационное обеспечение процесса привлечения инвестиций, создание баз данных по сопровождению инвестиционной деятельности предприятий и организаций города, подготовка и публикация специальной информации о Бийске и состоянии инвестиционного климата, о системе и мерах поддержки инвестиционной деятельности в городе | 2017 - 2030 |
| Приоритетное направление № 1: «Развитие биофармацевтических и пищевых производств» | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Развитие биофармацевтики, биотехнологии и технологии живых систем (синтез лекарственных средств и пищевых добавок, внедрение инновационных методов косметологии и комплексного оздоровления, системы жизнеобеспечения и защиты человека)» | | | |
| Определение экономической целесообразности создаваемого проекта | Подготовка проектов, проведение маркетинговых исследований совместных кластерных проектов предприятий малого и среднего предпринимательства и якорных предприятий, являющихся участниками кластера | 2017 - 2025 | НП «Алтайский биофармацевтический кластер» |
| Получение дополнительных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности или получения дополнительной квалификации специалистами предприятий кластера | Реализация образовательных программ подготовки и переподготовки специалистов.  Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей с целью обучения сотрудников предприятий кластера | 2017 - 2025 | НП «Алтайский биофармацевтический кластер» |
| Продвижение на рынок продукции кластера, популяризация и создание благоприятного общественного мнения о компаниях кластера | Участие в научно-практических конференциях, выставках, форумах.  Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для предприятий, являющихся участниками кластера  Организация конференций, форумов, конгрессов по тематике кластера. Издание книг и научно-технической и информационной литературы по основным направлениям кластера | 2017 - 2025 | НП «Алтайский биофармацевтический кластер» |
| Стратегическая задача № 2 «Реализация проектов развития пищевых производств («здоровых продуктов»), в том числе функционального питания» | | | |
| Содействие реализации НИОКР | Совершенствование мер поддержки выполнения НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) предприятиями кластера | 2017 – 2020  (исполнено) | НП «Алтайский биофармацевтический кластер» |
| Развитие инновационного потенциала предприятий кластера | Мероприятия по оценке инновационного потенциала и стратегии его использования, включая разработку программ инновационного развития | 2017 – 2020  (исполнено) | НП «Алтайский биофармацевтический кластер» |
| Развитие межрегионального и международного сотрудничества с предприятиями кластера | Мероприятия по развитию межотраслевой, межрегиональной производственной кооперации с заинтересованными партнерами | 2017 – 2020  (исполнено) | НП «Алтайский биофармацевтический кластер» |
| Анализ тенденций развития рынка биологически активных пищевых добавок | Мониторинг основных направлений и тенденций развития рынка функционального питания в РФ и за рубежом | постоянно | НП «Алтайский биофармацевтический кластер» |
| Приоритетное направление № 2: «Развитие туристической отрасли» | | | |
| Стратегическая задача № 2: «Создание научно-технологического центра и инновационной инфраструктуры развития туризма, создание центров оздоровительного туризма с применением продукции биофармацевтического кластера» | | | |
| Исследовательская деятельность по разработке технологий производства продуктов питания, витаминизированных местным природным сырьем. Разработка лечебно-оздоровительных туров, туристских оздоровительных маршрутов для познавательного, экологического, оздоровительного и агротуризма | Центр инновационного развития и профессионального образования для подготовки специалистов индустрии туризма в городе Бийске | 2017 - 2019 (исполнено) | КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» |
| Стратегическая задача № 3: «Формирование туристической инфраструктуры для обслуживания транзитных туристов, концентрация в городе туристических услуг и товаров» | | | |
| Становление города как значимого культурно-исторического и культурно-инновационного центра; развитие туризма | Строительство набережной по ул. Динамовской от пер. Фомченко до пер. III-го Интернационала | 2024 - 2030 | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации г. Бийска» |
| Реконструкция площади им. Фомченко с воссозданием на ней стилизованных элементов Бийской крепости | 2024 - 2030 | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации г. Бийска» |
| Стратегическая задача № 4: «Развитие Бийска как культурно-туристического центра» | | | |
| Становление города как значимого культурно-исторического и культурно-инновационного центра развития туризма Алтая | Придание территории исторического центра города особого статуса | 2017 - 2027 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт здания Бийского городского драмтеатра по ул. Советская, 25 | 2017  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Ремонтно-реставрационные работы «Здание «Усадьба Асанова» (МБУ «Бийский краеведческий музей имени В.В.Бианки»), расположенное по адресу: г. Бийск, ул. Ленина, 134 | 2019 - 2020  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и водяного пожаротушения здания МБУ «Бийский городской драматический театр», ул. Советская, 25 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт автоматической установки пожаротушения на объекте МБУ «Бийский городской драматический театр», ул. Советская, 25 | 2025 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Работы по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации 1 этажа здания, помещения гаража МБУ «Бийский драматический театр», ул. Советская, 25 | 2019 (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости по объекту: «МБУ «Городской Дворец культуры», расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 56. Противопожарная защита здания». Обновление проектно-сметной документации | 2021-2024 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Выборочный ремонт и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Народный дом» (МБУ «Бийский городской драматический театр» по ул. Советской, 25 в г. Бийске») | 2017 - 2020  (исполнено) | Администрация города Бийска |
| Ремонт кровли, фасада. Замена пола и кресел в зрительном зале МБУ «Городской Дворец культуры» (ул. Горно-Алтайская, 56) | 2025-2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Проведение ремонтных работ, изготовление технической документации, установка и обслуживание ОПС (охранно-пожарной сигнализации) в муниципальных учреждениях культуры (Драмтеатр, Городской Дворец культуры, Выставочный зал и др.) | 2017 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Замена окон в Выставочном зале Бийского краеведческого музея | 2020  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Реставрация объектов культурного наследия регионального значения (памятники истории и архитектуры). Изготовление ПСД (проектно-сметная документация) | 2020 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Изготовление ПСД. Ремонт и реставрация второй очереди Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина (Льва Толстого, 148) | 2022 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Текущий ремонт помещений, читального зала, санузла, абонемента, сантехнические работы, замена оконных блоков, монтаж входных дверей, пандуса, видеонаблюдения в здании Библиотеки семейного чтения МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска», по адресу: г. Бийск, пл. 9 января, 4 | 2019 - 2020 (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ в Центральной детской библиотеке, Владимира Ленина, 246 | 2021  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Приобретение огнеупорных дверей в холлы здания МБУДО «Бийская ДМШ № 2» по адресу: ул. Советская, 199/8 | 2020  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ на объекте МБУ ДО «Бийская ДМШ № 1» расположенном по адресу: г. Бийск, пер. Мопровский, д. 32 | 2019 (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт Центральной детской библиотеки, ул. В.Ленина, 246 | 2022  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва. Здание, при строительстве которого в августе 1905 г. состоялась забастовка рабочих», по ул. Льва Толстого, 144 в г. Бийске» | 2020 – 2022  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации г. Бийска», МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва. Здание, при строительстве которого в августе 1905 г. состоялась забастовка рабочих», по ул. Льва Толстого, 144 в г. Бийске» | 2025 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт инженерных систем здания «Усадьба Асанова» (МБУ «Бийский краеведческий музей имени В.В.Бианки») | 2025 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт здания МБУ «МЦ «Родина», ул. Радищева, 26/2 | 2022  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Замена оконных блоков МБУ «КСЦ» (ул. Льнокомбинат, 22; ул. 3-я Мало-Угреневская, 18) | 2022  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Ремонт фасада, наружного освещения, с заменой дверных блоков МБУ «КСЦ», ул. Льнокомбинат, 22 | 2025 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Разработка проектно-сметной документации: «Реконструкция и реставрация здания объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Фирсова», ул. Льва Толстого, 146 в г. Бийске» | 2021 – 2023  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Реконструкция и реставрация здания объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Фирсова», ул. Льва Толстого, 146 в г. Бийске | 2025 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Стратегическая задача № 5: «Формирование туристско-ориентированной городской среды» | | | |
| Комплексная реконструкция исторической части города Бийска. Создание прогулочного района, наполненного туристско-ориентированными объектами | Создание исторической прогулочной зоны по ул. Советской, ул. Льва Толстого | 2024 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», муниципально-частное партнерство |
| Стратегическая задача № 6: «Развитие новых видов туризма, опирающихся на экономико-географические особенности и потенциал города» | | | |
| Становление города как значимого культурно-исторического и культурно-инновационного центра развития туризма Алтая | Ремонт и оснащение музея истории Алтайской духовной миссии в бывшем доме архиерея | 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», муниципально-частное партнерство |
| Установка ограждения территории архиерейского подворья | 2025 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», Бийская епархия |
| Строительство фонтана и парка на территории архиерейского подворья | 2024 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», Бийская епархия |
| Приоритетное направление № 3: «Развитие производства композиционных материалов и изделий из них (на их основе)» | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Создание единой системы методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения предприятий полимерной композитной отрасли региона» | | | |
| Определение экономической целесообразности создаваемого инвестиционного проекта | Подготовка инвестиционных проектов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП (малого и среднего предпринимательства), являющихся участниками кластера | 2017 (исполнено) | Ассоциация «НП «Алтайский полимерный композитный кластер» |
| Повышение конкурентоспособности продукции предприятий кластера | Организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий МСП (малого и среднего предпринимательства), являющихся участниками кластера, требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта | 2017 - 2019 (исполнено) |
| Определение приоритетных направлений развития отрасли, совершенствование законодательства, формирование правового пространства | Осуществление межведомственного взаимодействия, продвижение законодательных инициатив, направленных на развитие отрасли, в том числе мероприятия по поддержке предприятий кластера в связи со вступлением России в ВТО (Всемирная торговая организация) | 2017 - 2020 (исполнено) |
| Продвижение на рынок продукции кластера, популяризация и создание благоприятного общественного мнения о резидентах кластера | Участие в международных конференциях, выставках, конкурсах.  Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для предприятий МСП (малого и среднего предпринимательства), являющихся участниками кластера | постоянно |
| Публикация и патентование результатов исследований и разработок в ведущих цитируемых изданиях, в том числе и за рубежом, разработка и публикация общего каталога участников кластера | постоянно |
| Получение дополнительных компетенций, необходимых для выполнения рабочих функций нового направления профессиональной деятельности или получения дополнительной квалификации специалистами предприятий кластера | Реализация образовательных программ подготовки и переподготовки специалистов.  Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий МСП (малого и среднего предпринимательства), являющихся участниками кластера | постоянно |
| Стратегическая задача № 2: «Развитие производственного потенциала, разработка и создание высокотехнологичных производств» | | | |
| Стимулирование проведения научно-исследовательских работ | Разработка и совершенствование мер поддержки выполнения НИР (научно-исследовательские работы) и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) предприятиями кластера | 2017 - 2019  (исполнено) | Ассоциация «НП «Алтайский полимерный композитный кластер» |
| Развитие производственного потенциала предприятий кластера | Мероприятия по модернизации существующих технологических мощностей и масштабирования пилотных производств, включая подключение к инженерным сетям и внедрение энергосберегающих технологий | 2017 - 2030 |
| Определение средств, условий, возможностей инвестиционной деятельности предприятий кластера | Мероприятия по развитию производственной кооперации с российскими партнерами и увеличение объёмов производства и номенклатуры продукции | 2017 - 2030 |
| Анализ тенденций развития рынка композиционных материалов | Мониторинг мировых тенденций научно-образовательного, технологического и производственного секторов в отрасли производства композиционных материалов | постоянно |
| Стратегическая задача № 3: «Развитие кооперации с другими инновационными центрами, межрегиональных и международных связей» | | | |
| Взаимодействие с региональными и межрегиональными инжиниринговыми центрами, ВУЗами и НИИ | Повышение технологической готовности производства участников кластера посредством разработки технико-технологических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, организационно-внедренческих и стратегических задач | 2020 - 2030 | Ассоциация «НП «Алтайский полимерный композитный кластер» |
| Реализация программы «Профессионалитет» | 2026 – 2030 | Ассоциация «НП «Алтайский полимерный композитный кластер» |
| Развитие производственной кооперации участников кластера с российскими партнёрами, включая государственные корпорации | Создание механизмов инновационно-производственной кооперации | 2025 - 2030 | Ассоциация «НП «Алтайский полимерный композитный кластер» |
| Разработка механизмов субсидирования (поддержки) выпуска опытно-промышленных партий продукции для промышленных испытаний | 2025 - 2030 | Ассоциация «НП «Алтайский полимерный композитный кластер» |
| Приоритетное направление № 4: «Развитие образования» | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала сферы образования города» | | | |
| Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях города | Капитальный ремонт крыши и облицовка фасадов здания МБОУ «СОШ № 34» по ул. Можайского, 6 | 2017 - 2020  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Усиление наружных и внутренних стен здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. Героя Советского Союза А.В.Спекова» (по адресу: ул. Волочаевская, 6) металлическими конструкциями по периметру и капитальный ремонт кровли левого крыла здания | 2017 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Усиление наружных и внутренних стен здания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» (по адресу: ул. Нефтебаза) металлическими конструкциями в местах образования трещин, усиление фундамента, устройство водоотведения от стен здания и ремонт цоколя | 2017 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Усиление наружных стен здания, усиление фундамента, устройство водоотведения от стен и ремонт цоколя здания МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 7» (по адресу: ул. Декабристов, 3) | 2017 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт крыши и усиление наружных стен здания в местах образования трещин МБДОУ «Детский сад № 26» (по адресу: ул. Михаила Ломоносова, 65) | 2017 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Усиление наружных стен здания МБДОУ «Детский сад № 40» (по адресу: ул. Петра Мерлина, 18/1) металлическими конструкциями, усиление фундамента, устройство водоотведения от стен здания и ремонт цоколя | 2017 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ «Детский сад № 59» (по адресу: ул. Виктора Петрова, 22) | 2017 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 22», расположенного по адресу: ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 69/1 | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт здания (в том числе приобретение лестниц противопожарных, работы по благоустройству территории), расположенного по адресу: г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 66, для размещения в нем детского сада на 200 мест | 2020  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Кадетская школа», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 76 | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением музыки и ИЗО», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 212 | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт крыши МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Российской Федерации Медведева Сергея Юрьевича», по адресу: г. Бийск, ул. Гражданская, 198 | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Бийск | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Бийск | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт (помещений двух спортивных залов, помещений четвертого этажа) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», по адресу: г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 228/1 | 2018 – 2021  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Приобретение оборудования и оснащения для компьютерного класса МБУДО «Бийская ДХШ» | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41», г. Бийск | 2018 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», г. Бийск | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Строительство детского сада-ясли на 200 мест в границах улиц Севастопольская - Ударная | 2019 - 2020  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Строительство детского сада-ясли на 200 мест в микрорайоне 16а | 2019 - 2020  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Проектные и изыскательские работы по объекту «Детский ясли-сад на 200 мест, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город Бийск, пер. Владимира Мартьянова, 42а», в том числе вынос воздушной линии ВЛ-35 попадающей в зону строительства | 2020 - 2021  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Строительство объекта «Детский ясли-сад на 200 мест, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город Бийск, пер. Владимира Мартьянова, 42а», в том числе вынос воздушной линии ВЛ-35, попадающей в зону строительства | 2021 – 2022  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания МБУ ДО «Родина» (здание ДК «Родина»), по ул. Радищева, 26/2 в г. Бийске | 2017 - 2020  (исполнено) | Администрация города Бийска |
| Технологическая модернизация зенитного купола для астрономических наблюдений на базе МБУ «Молодежный центр «Родина» (Здание Дома технического творчества им. Я.Ф.Савченко) | 2023 – 2024  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Родина» (здание ДТТ им. Я.Ф.Савченко, планетарий) по ул. Социалистическая, 2/1 в г. Бийске» | 2017 – 2022  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Приобретение оборудования для планетария с системой озвучивания здания МБУ ДО «Молодежный центр «Родина» (Дом технического творчества им. Я.Ф.Савченко по ул. Социалистическая, 2/1) | 2017  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Реконструкция и технологическая модернизация МБУ «Молодежный центр «Родина» (Дом технического творчества им Я.Ф.Савченко) | 2021 – 2022  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт здания МУП «Комбинат школьного питания «Маяк» по ул. Трофимова, 47 города Бийска | 2017 - 2020  (исполнено) | Администрация города Бийска |
| Ремонт (в т.ч. капитальный ремонт) зданий (включая крыши, фасады, системы инженерной инфраструктуры и т.п.) школ, детских садов и других муниципальных бюджетных учреждений и объектов города Бийска | 2019 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в зданиях школ, детских садов и других муниципальных бюджетных учреждений города Бийска | 2019 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска», МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Бийска | по мере необходимости | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в зданиях МБОУ «СОШ № 33», расположенных по адресам: г. Бийск, ул. Приречная, 4 и ул. Приречная, 74 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» (г. Бийск, ул. Приречная, 74) | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБОУ «СОШ № 5», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 52 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБОУ «СОШ № 15», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Льва Толстого, 108 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБОУ «СОШ № 19» (г. Бийск, ул. Севастопольская, 39) | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБОУ «Гимназия № 1», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 199/7 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБОУ «Гимназия № 2», расположенном по адресу: г. Бийск, пер. Железнодорожный, 3 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБОУ «Гимназия № 11», расположенном по адресу: г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 139 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» (г. Бийск, ул. Советская, 212) | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Приобретение технологического оборудования для здания МУП «Комбинат школьного питания «Маяк» по ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 47 | 2017  (исполнено) | МУП «Комбинат школьного питания «Маяк» |
| Выборочный капитальный ремонт здания (актовый зал, запасной выход) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 47/2 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания (крыша, наружная стена) МБУ ДО «ДДТ», г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 61/1 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт здания Лит А1 (бассейн) МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 81», расположенного: по адресу: г. Бийск, ул. Декабристов, 4/2 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Ремонт крыльца центрального входа здания МБУДО «Бийская детская художественная школа», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Ленина, 240 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт крыши здания МБУДО «ДМШ № 2», г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 87 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт здания (крыша, система отопления) МБУ ДО «ДШИ № 4», г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 76/2 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Севастопольская, 39 | 2024 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт помещений, дверей, системы водоснабжения и канализации здания МБУДО «Детская школа искусств № 4», г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 76/2 | 2021 – 2022  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт крыши здания МБУДО «Бийская ДМШ № 2», г. Бийск, ул. Советская, 199/8 | 2022  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Приобретение оргтехники и составных частей к оргтехнике, МБУ ДО «ДШИ № 4» | 2020  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Приобретение бытовой техники, бытовой техники для кухни, кухонной утвари для МБДОУ «Детский сад № 27» | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Приобретение технологического оборудования и мебели для организации школьного питания в муниципальных образовательных учреждениях города | 2020 - 2030 | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Формирование инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования. Расширение использования инновационных образовательных технологий в процессе обучения. Создание и использование инновационного опыта в массовой образовательной практике. Рост числа участников стажерских практик на базе образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты | Создание модели инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы | 2017 – 2020  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Реализация образовательной программы школы в сетевой форме с использованием электронных учебников в образовательном процессе |
| Реализация обучающей функции контроля через внедрение европейских стандартов оценивания уровня владения иностранным языком в образовательный процесс |
| Создание условий для экспериментальной работы по проектированию исследовательской (конкурсной) работы и диссеминации опыта |
| Проектирование, строительство, ремонт и обслуживание научных детских площадок | 2025-2030 | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска», МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, строительство новых школ | Строительство школы, микрорайон «Д-Е» | 2021 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Строительство школы, микрорайон «Зеленый клин» | 2024-2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Строительство школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. Героя Советского Союза А.В. Спекова» | 2025-2026 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Стратегическая задача № 2: «Развитие интеграции «образование - наука – бизнес» с целью повышения качества образования, обеспечения его соответствия требованиям рынка» | | | |
| Удовлетворение государственных потребностей и требований рынка труда с целью развития человеческого капитала России, реализация перспективных научно-исследовательских работ по созданию и коммерциализации передовых моделей, технологий и решений с учетом приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики. Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, млн руб. в год: в 2017 г. - 11,7, к 2030 г. - 28,7 | Формирование на базе Бийского технологического института (филиал Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова) (БТИ АлтГТУ) эффективной, гибкой и диверсифицированной системы профессионального образования в государственно-частном партнерстве с крупными и социально значимыми предприятиями и организациями Алтайского края, бизнес-сообществом и общественными организациями | 2017 - 2019  (исполнено) | БТИ АлтГТУ, АлтГТУ |
| Организации сети базовых кафедр; развитие механизмов сетевого взаимодействия при разработке, опережающем обновлении и реализации образовательных программ с участием работодателей.  Количество образовательных программ, разработанных и реализуемых с участием стратегических партнеров: в 2017 г. - 64, к 2030 г. - 73 | Совершенствование системы взаимодействия БТИ АлтГТУ с предприятиями, организациями и учреждениями Бийска, Алтайского края и Российской Федерации | 2017 - 2019  (исполнено) | БТИ АлтГТУ, АлтГТУ |
| Привлечение и активное участие одаренных школьников и талантливой молодежи в научно-исследовательской деятельности; профессиональная ориентация школьников с учетом их индивидуальных предпочтений и способностей, нацеленная на получение профессий, специальностей и квалификаций по приоритетным направлениям развития Бийска, Алтайского края и Российской Федерации; гарантированное обеспечение личностного и творческого развития талантливой и одаренной молодежи Бийска | Организация Центра научно-технического творчества детей и молодежи Бийска в сетевом взаимодействии БТИ АлтГТУ со стратегическими партнерами | 2017 - 2019  (исполнено) | БТИ АлтГТУ, АлтГТУ, Администрация города Бийска, образовательные учреждения всех уровней образования |
| Формирование номенклатуры и структуры образовательных программ основного и дополнительного профессионального образования с учетом возникающих потребностей стратегических партнеров в профессиональных компетенциях персонала. Численность обучающихся по образовательным программам, являющихся работниками предприятий и организаций НПК Бийска, чел./год: 2017 г. - 170, к 2030 г. - 517 | Создание на базе БТИ АлтГТУ Центра дополнительного профессионального образования персонала научно-производственного комплекса Бийска в сетевом взаимодействии со стратегическими партнерами, в том числе с образовательными учреждениями разного уровня образования | 2017 - 2019  (исполнено) | БТИ АлтГТУ, АлтГТУ, Администрация города Бийска, образовательные учреждения всех уровней образования |
| Проведение в каникулярный период Школы молодых ученых, что позволит старшеклассникам изучить теоретические основы исследовательской работы и получить практические навыки выполнения исследовательского проекта | Реализация проекта «Открытая Школа молодых ученых Бийского лицея» | 2017 - 2019  (исполнено) | КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» |
| Поддержка одаренных детей при учреждениях высшего профессионального образования для построения индивидуальной образовательной траектории, формирование навыков учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности | Реализация проекта «Интеллектуал» | 2017 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Создание резерва научно и профессионально ориентированных кадров наукограда; концентрация ресурсного обеспечения для профессионального самоопределения одаренных школьников; прирост трудоспособного креативного населения наукограда | Реализация проекта «Химическая школа – академия» на базе МЦ «Родина» (экскурсии на инновационные предприятия города, организация работы мини-лабораторий с научным курированием) | 2017 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Создание условий для развития химико-биологических и физико-технических научно-практических компетенций старших школьников | Модернизация центра детского научно-технического творчества «Космотех» | 2021 – 2022  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Экскурсии на ведущие предприятия наукограда: ЗАО «Эвалар», АО ФНПЦ «Алтай» ЗАО «Источник Плюс», ООО «Бийский завод стеклопластиков»; АО «Алтайвитамины» и др. | постоянно | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Создание условий, стимулирующих развитие малого предпринимательства в инновационной сфере в городе Бийске | Ремонт зданий и помещений в МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» по ул. Социалистической, 98, ул. Кутузова, 9/1 в г. Бийске | 2017 - 2025 | Администрация города Бийска |
| Поддержка одаренных детей в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями среднего и высшего профессионального образования, ведущими предприятиями города | Летняя профильная (техническая) школа; Летняя научно-практическая (химическая) школа; Окружная (межрегиональная) научно-практическая конференция - конкурс достижений талантливой молодежи «Будущее наукограда». Городские конкурсы исследовательских работ дошкольников и младших школьников: «Я – исследователь», «Юный исследователь», «Юные краеведы исследуют». Мероприятия профессиональной ориентации обучающихся | постоянно | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Стратегическая задача № 3: «Достижение конкурентоспособного качества образования в городе Бийске» | | | |
| Углубленное изучение отдельных предметов (вне профильных классов) согласно запросам (потребностям) обучающихся | Реализация образовательной программы | постоянно | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Формирование функциональной грамотности у обучающихся 5 - 9 классов в целях повышения качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений города | Городские образовательные события по формированию функциональной грамотности.  Участие обучающихся в исследованиях по функциональной грамотности | постоянно | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Совершенствование профессиональных компетенций педагогов и повышение престижа педагогической профессии | Проведение профессиональных конкурсов фестиваля педагогического мастерства: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Классный руководитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» | постоянно | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Создание условий для развития инновационного потенциала образовательных учреждений города | Реализация инновационных проектов в образовательных учреждениях города | постоянно | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Оснащение муниципального бюджетного учреждения «Центр организации отдыха и оздоровления детей» обособленное подразделение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» мобильными нестационарными научно-познавательными модулями, укомплектованными оборудованием для исследований и технического творчества, в рамках создания детского научно-образовательного кластера наукограда (проект «Умные каникулы наукограда») | 2025-2030 | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Стратегическая задача № 4: «Формирование общественно-государственной системы воспитания и социализации детей» | | | |
| Формирование семейных ценностей, повышение психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с решением задач воспитания и успешной социализации детей и подростков | Проведение тематических мероприятий с родителями, организация семейного досуга | постоянно | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Направление № 5: «Охрана и укрепление здоровья жителей города Бийска» | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Укрепление здоровья» | | | |
| Создание благоприятных условий для сдачи нормативов ГТО жителями города. Увеличение числа жителей города, принявших участие в сдаче нормативов ГТО | Создание физкультурно-спортивного комплекса ГТО в городе Бийске | 2025 - 2030 | ГЧП совместно с инвесторами |
| Стратегическая задача № 2: «Развитие физической культуры и спорта» | | | |
| Улучшение материально-спортивной базы города, реконструкция и обновление имеющихся спортивных объектов | Развитие материально-спортивной базы физической культуры и спорта в городе | 2017 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство зданий муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки города | 2020 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Строительство и ремонт (в т.ч. капитальный ремонт) спортивных объектов муниципальных учреждений города Бийска | 2020 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска» |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт чаши и замена инженерного оборудования системы водоподготовки бассейна МБУ СП «СШ «Дельфин», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Степана Разина, 17/1», визуальное и инструментальное обследование чаши бассейна | 2020 – 2021  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт конструкций чаши бассейна и инженерных систем здания МБУ СП «СШ «Дельфин», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Степана Разина, 17/1 | 2020 – 2022  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: ул. Раздольная, 28, с целью размещения отделения КГБУ СП «СШОР по гребле на байдарках и каноэ Константина Костенко» | 2018 - 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Выборочный капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Александра Радищева, 34, с целью размещения отделения КГБУ «Краевой шахматный клуб» | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании МБУДО «Детская школа искусств «Современник» по ул. Александра Радищева, 34, г. Бийск | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт пола спортивного зала МБУ «КСЦ», расположенного по адресу: ул. Льнокомбинат, 22 | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт крыши и стены здания ДК № 2 по ул. Советская, 33 (с. Фоминское) | 2018  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Разработка рабочей (технической) документации по объекту «Выборочный капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Гражданская, 200» | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт 1 этажа здания МБУ СП «СШОР № 3» (отделение самбо и дзюдо), г. Бийск, ул. Гражданская, 200 | 2026 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Разработка проектно-сметной документации «Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса», г. Бийск, ул. Степана Разина, 5 | 2019 - 2020  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска» |
| Приобретение спортивного инвентаря, мебели, спортивного, специального оборудования и техники для муниципальных бюджетных учреждений города | 2017 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Приобретение спортивных тренажеров и мебели для ФОК «Пересвет» МБУ СК «Заря», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 58 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Приобретение спортивного инвентаря, снегоуборщика бензинового самоходного и снегохода для МБУ СП «СШ № 1» | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт нежилых помещений жилого дома для размещения ФОК «Пересвет» МБУ СК «Заря» по адресу: г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 58 | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Приобретение мобильного барьера для ограждения периметра места проведения соревнования и технических средств досмотра и оборудования для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности мест проведения соревнований для МБУ СК «Заря» | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Краснооктябрьская, 190б, для размещения МБУ «СП «СШ № 1» (отделение греко-римской борьбы) | 2025 - 2026 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Приобретение спортивного электронного табло для футбола МБУСП «СШ № 2» | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Приобретение спецтехники (минитрактора с навесным оборудованием) для МБУСП «СШ № 2» | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Капитальный ремонт здания, ремонт кровли, капитальный ремонт стен, приобретение дверей МБУ СП «Спортивная школа № 2», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Ленина, 149/1 | 2020 – 2021  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Текущий ремонт системы отопления 1 этажа здания МБУСП «СШОР № 3», г. Бийск, ул. Петра Чайковского, 4/1 | 2020 – 2023  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Изготовление проектной документации, осуществление ремонта (в т.ч. капитального ремонта и реконструкции) зданий (включая крыши, фасады, системы инженерной инфраструктуры и т.п.) спортивных школ муниципальных бюджетных учреждений, а также приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2020 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Строительство спортивных площадок шаговой доступности в микрорайонах города для подготовки населения города к выполнению нормативов ГТО. Создание благоприятных условий для занятия спортом | Проведение городского конкурса по поддержке проектов, направленных на развитие сети спортивных сооружений шаговой доступности и площадок для подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») | 2017 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Строительство ледовой арены для хоккея, фигурного катания, включая залы для бальных танцев, оборудование для проведения выставок, ярмарок, крупных концертов и представлений | Строительство объекта спорта «Стадион «Прогресс» по ул. Воинов Интернационалистов, 80 в г. Бийске Алтайского края. 2 этап. Крытый каток с искусственным льдом на 250 мест» | 2020 – 2023  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска», муниципально-частное партнерство |
| Строительство причалов для развития речного туризма | Строительство причалов | 2025 - 2030 | Частный инвестор |
| Стратегическая задача № 3: «Развитие инфраструктуры поддержки здоровья» | | | |
| Увеличение числа универсальных спортивных и многопрофильных площадок в микрорайонах города для занятия игровыми и экстремальными видами спорта. Увеличение количества жителей города, занимающихся спортом | Капитальный ремонт, реконструкция и возведение спортивных и многопрофильных площадок в микрорайонах города | 2017 - 2030 | Муниципально-частное партнерство, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Создание скейт-площадок и скейт-парков (включая проектирование, приобретение и монтаж оборудования для занятия экстремальными видами спорта) на территории города | 2025 - 2030 | Муниципально-частное партнерство, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Увеличение количества жителей города, занимающихся легкой атлетикой. Подготовка спортсменов по легкой атлетике | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта «Стадион «Прогресс» по ул. Воинов Интернационалистов, 80 в г. Бийске Алтайского края», изыскательские и обмерные работы | 2019 - 2021  (исполнено) | Муниципально-частное партнерство, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объекта «Стадион «Прогресс» по ул. Воинов Интернационалистов, 80 в г. Бийске Алтайского края» | 2020 – 2022  (исполнено) | Муниципально-частное партнерство, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Повышение доступности и качества медицинских услуг | Ремонт здания КГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер, г. Бийск» | 2018  (исполнено) | Министерство здравоохранения Алтайского края |
| Создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания | Капитальный ремонт здания, расположенного по ул. Красноармейская, 85/1 для размещения объекта социально-бытового назначения | 2019 - 2029 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска», муниципально-частное партнерство |
| Создание доступной среды жизнедеятельности, улучшение качества жизни людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения | Организация беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда | 2020 - 2025 | Администрация города Бийска |
| Приобретение подъемной платформы для маломобильных групп населения инвалидов для МБУ СК «Заря» | 2020  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Профилактика и противодействие распространения новой коронавирусной инфекции | Приобретение бактерицидных рециркуляторов и передвижных платформ к ним для муниципальных бюджетных учреждений города Бийска | 2020 - 2021  (исполнено) | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Направление № 6: «Развитие культуры» | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Укрепление материально-технической базы сферы культуры города» | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей | по мере необходимости | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска», МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Приобретение мобильной сцены, профессионального звукового и светового оборудования | 2025 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Приобретение музыкальных инструментов для творческих коллективов города и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 2017 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Установка системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры | 2017 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Стратегическая задача № 2: «Создание благоприятных условий развития культуры в городе Бийске» | | | |
| Стимулирование развития культурных мероприятий | Поддержка участия муниципальных творческих коллективов и исполнителей в значимых краевых, региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах | 2017 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Проведение городских массовых мероприятий и развитие фестивального движения | 2017 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Разработка и реализация МП «Развитие кадровой системы отрасли культуры» | 2025 - 2030 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Направление № 7: «Инфраструктура и безопасность населения» | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Создание комфортной городской среды, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка» | | | |
| Соблюдение режима безопасности в местах проведения мероприятий и массового скопления людей | Установка видеонаблюдения на объектах проведения массовых мероприятий, учреждениях культуры и спорта | 2020 - 2024 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска» |
| Широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре | Реализация элементов «Умного города» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2020 - 2025 | Администрация города Бийска |
| Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | Проектирование, приобретение, ремонт, монтаж и наладка (установка) автоматической (автоматизированной) системы пожаротушения для зданий муниципальных учреждений города | 2024-2030 | Администрация города Бийска |
| Стратегическая задача № 2: «Развитие обеспечивающей научно-производственный комплекс инфраструктуры: жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Жилищное строительство» | | | |
| Увеличение мощности котельной для подключения новых потребителей | Реконструкция котельной № 14, ул. Садовая, 5в | 2017  (исполнено) | ООО «Теплоэнергогаз» |
| Выполнение требований [СНиП 41-03-2003](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=267829&dst=100005) «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», снижение тепловых потерь | Модернизация тепловой изоляции магистральной тепловой сети № 2 | 2017  (исполнено) | АО «БийскэнергоТеплоТранзит» |
| Создание технической возможности присоединения новых абонентов и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности энергоснабжения | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ в районе застройки «Зеленого клина» | 2017  (исполнено) | Филиал «Бийские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» |
| Строительство РП 6 кВ с трансформаторными подстанциями в районе застройки квартала «АБ» | 2017  (исполнено) | Филиал «Бийские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» |
| Проект строительства РП (распределительных пунктов) с трансформаторными подстанциями и линиями 6 кВ и 0,4 кВ в пос. «Солнечный» | 2018  (исполнено) | ООО «Заринская сетевая компания» |
| Реконструкция оборудования ГПП (главной понизительной подстанции) «Сосна» | 2018  (исполнено) | АО «БПО «Сибприбормаш» |
| Газификация 3200 домостроений в границах ул. Белинского, Горького, Краснооктябрьской, Андреевской, Амурской, Тургенева, Дальней, Луговой, Льнокомбинат, Речной и Кожзаводской | Газификация заречной части города | 2017 - 2019  (исполнено) | Частный инвестор |
| Капитальный ремонт дороги по ул. Матросова города Бийска (от ул. Васильева до ул. Докучаева) | Капитальный ремонт городских дорог | 2017 - 2020  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Благоустройство улиц Матросова, Чайковского, Можайского и Ленинградской | Капитальный ремонт городских дорог | 2017 - 2020  (исполнено) | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт дороги по ул. Больничный взвоз, пер. Коммунарский, ул. Шишкова в г. Бийске | Капитальный ремонт городских дорог | 2017 - 2025 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт городских дорог | Проекты и изыскательские работы по объекту «Ремонт коммунального моста через реку Бия в городе Бийске» | 2019 - 2022  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Ремонт и содержание Коммунального моста через реку Бия в городе Бийске | 2019 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска», МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Проектные и изыскательские работы по капитальному ремонту объекта: «Дорога по переулку Складскому от улицы Чехова до ул. Тараса Шевченко в г. Бийске Алтайского края» | 2019 - 2020  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Ремонт дороги по ул. Короленко (от пер. Литейный до пер. Складской) в г. Бийске. Дополнительные работы | 2020  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Строительство дополнительной полосы движения по ул. Вали Максимовой и ул. Красноармейской в г. Бийске | 2021 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Обеспечение безопасного и комфортного передвижения транспортных средств по уличной сети города с установленными скоростями и нагрузками | Проектные и изыскательские работы по строительству и ремонту (в т.ч. капитальному ремонту) объектов улично-дорожной сети города Бийска | 2017 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Строительство и ремонт (в т.ч. капитальный ремонт) объектов улично-дорожной сети города Бийска | 2017 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Разработка проекта (проектов) организации дорожного движения для автомобильных дорог, расположенных в границах муниципального образования город Бийск | 2022 – 2024  (исполнено) | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Модернизация и ремонт объектов линий уличного освещения | Строительство и ремонт (в т.ч. капитальный ремонт) линий уличного освещения (включая приобретение фонарей уличных на металлической опоре со светильником, стоек, кабеля, щитов управления) в г. Бийске | 2018 - 2030 | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Выполнение требований [СНиП 41-03-2003](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=267829&dst=100005) "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", снижение тепловых потерь | Модернизация тепловой изоляции магистральной тепловой сети ТМ - 1, 2, 3, 4 | 2019  (исполнено) | АО «БийскэнергоТеплоТранзит» |
| Повышение надежности электроснабжения | Проект строительства резервной линии 35 кВ от ПС «Заречная» до РП-5 протяженностью 5,6 км, замена перехода через реку Бия, протяженностью 0,8 км с заменой металлических мачт высотой 70 м и оборудования РП-5 | 2019  (исполнено) | Филиал «Бийские МЭС»  АО «СК Алтайкрайэнерго» |
| Поддержание в рабочем состоянии путепроводов | Проектные и изыскательские работы по объекту: «Реконструкция путепровода по ул. Красноармейская в г. Бийске» | 2020 - 2025 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Реконструкция путепровода по ул. Красноармейской | 2025 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Проектные и изыскательские работы по объекту «Ремонт путепровода № 1 по ул. Мерлина в г. Бийске» | 2019  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Проектные и изыскательские работы по объекту «Ремонт путепровода № 2 по ул. Мерлина в г. Бийске» | 2019  (исполнено) |
| Проектные и изыскательские работы по объекту «Ремонт путепровода на 146 км железной дороги Бийск - Барнаул в г. Бийске» | 2019  (исполнено) |
| Сокращение количества источников тепловой энергии с объединением тепловой нагрузки, снижение выбросов эмиссии вредных веществ в атмосферу | Строительство газовой котельной на базе котельной № 41 | 2025 - 2026 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска», МУП г. Бийска «Водоканал» |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной северо-восточнее нежилого здания по ул. Дальняя, 114 | 2025 - 2026 |
| Надежность энергоснабжения, возможность подключения новых абонентов | Проект реконструкции ПС «Северо-западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ - 34 ячейки | 2023 - 2025 | ПО «ВЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» |
| Модернизация ПС 110 кВ (замена высоковольтных вводов на ПС 110 кВ Заречная № 7, 3 шт.) | 2022  (исполнено) | ПО «ВЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» |
| Модернизация ПС 110 кВ (замена высоковольтных вводов на ПС 110 кВ Северо-Западная № 4, 3 шт.) | 2022  (исполнено) | ПО «ВЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» |
| Модернизация системы оперативного постоянного тока на ПС 110 кВ Заречная - 1 комплект | 2021  (исполнено) |
| Модернизация системы оперативного постоянного тока на ПС 110 кВ ГПП-4 - 1 комплект | 2021  (исполнено) | ПО «ВЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» |
| Модернизация ПС 110 кВ (замена высоковольтных вводов на ПС 110 кВ № 9 Зеленый Клин, 6 шт.) | 2020 – 2021  (исполнено) |
| Газификация 2200 домостроений | Газификация микрорайонов города Сорокино, Одинцовка, Фоминское, Боровое, ул. Мало-Угреневская | 2025 - 2030 | Частный инвестор |
| Создание коллектора-дублера для надежности системы водоотведения | Строительство канализационного коллектора канализационно-насосной станции по ул. 2-я Зеленая от КНС-11 до КНС-12 | 2017  (исполнено) | МУП г. Бийска «Водоканал» |
| Подключение новых потребителей | Техническое перевооружение (включая приобретение материалов, оборудования и выполнения работ) котельных | 2021 - 2030 | МУП г. Бийска «Водоканал» |
| Техническое перевооружение муниципальных тепловых (включая приобретение материалов, оборудования и выполнения работ) сетей | 2021 - 2030 | АО «СГК-Алтай» филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» |
| Объединение зон действия котельных. Строительство тепловой сети для переключения потребителей с котельной № 5 | 2021 – 2022  (исполнено) |
| Подключение потребителей по ул. М. Лермонтова, 254 на котельную № 16, ул. М. Лермонтова, 201 (котельная № 16) | 2021 – 2023  (исполнено) |
| Реконструкция тепловых сетей филиала АО «СГК-Алтай» филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» с увеличением диаметра для обеспечения технической возможности подключения новых потребителей | 2021 - 2024 |
| Изменение вида прокладки с надземной на подземную по территории ДДУ, Школ, ССУЗ, ВУЗ и медицинских учреждений | 2021 - 2026 |
| Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей филиала АО «СГК-Алтай» филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» | 2021 - 2030 |
| Техническое перевооружение квартальных тепловых сетей филиала АО «СГК-Алтай» филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» | 2021 - 2030 |
| Замена запорной арматуры и монтаж байпасных линий в тепловых камерах филиала АО «СГК-Алтай» филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» | 2021 - 2030 |
| Модернизация системы теплоснабжения | Модернизация оборудования АО «СГК-Алтай» филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» | 2022-2024 |
| Строительство блочно-модульной котельной по ул. Лермонтова, 201 (Система теплоснабжения № 16) | 2021-2024 |
| Строительство блочно-модульной котельной по ул. Тургенева, 82/1 (Система теплоснабжения № 10) |  |
| Подключение новых потребителей | Строительство водопровода от ул. Ефима Мамонтова и пер. Шубенский для обеспечения водоснабжения мкр. «Зеленый», мкр. Новый | 2021 - 2025 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Работы по разработке предпроектных решений по объекту «Строительство централизованных сетей канализации мкр. Зеленый, мкр. Новый и мкр. Нефтебаза в г. Бийске Алтайского края» | 2019 - 2020  (исполнено) |
| Работы по разработке предпроектных решений по объекту «Строительство централизованных сетей водопровода мкр. Зеленый, мкр. Новый и мкр. Нефтебаза в г. Бийске Алтайского края» | 2019  (исполнено) |
| Строительство централизованных сетей канализации мкр. «Зеленый», мкр. Новый | 2021 - 2030 |
| Организация стока ливневых вод | Проектные и изыскательские работы на строительство объекта «Реконструкция и строительство сетей, КНС ливневой канализации для отвода воды микрорайона «Трест» в границах улиц: Ленинградская, Емельяна Пугачева, Петра Чайковского, Михаила Ломоносова, Александра Можайского, Александра Матросова, Социалистическая в г. Бийске Алтайского края», работы по разработке проектов межевания и планировки территории | 2019 – 2022  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Реконструкция сетей ливневой канализации для отвода воды мкр. Трест по улицам: Ленинградская, ул. Емельяна Пугачева, ул. Петра Чайковского, ул. Михаила Ломоносова, ул. Александра Можайского, ул. Александра Матросова, ул. Социалистическая | 2022 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Проектные и изыскательные работы на строительство объекта «Обводная дорога по телу дамбы и улице Советской в г. Бийске Алтайского края, Ливневый коллектор, локальные очистные сооружения. 3 этап» | 2021 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Приобретение оборудования, техники, машин для обеспечения работоспособности муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения | 2020 - 2030 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска», МУП г. Бийска «Водоканал» |
| Проектные и изыскательские работы на строительство объекта «Сети ливневой канализации в границах улиц Севастопольская - Воинов-Интернационалистов в г. Бийске» | 2019 - 2021  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Строительство сетей ливневой канализации в границах улиц Севастопольская - Воинов-Интернационалистов в г. Бийске | 2022 – 2030  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Устойчивое функционирование, развитие и эксплуатация инженерной инфраструктуры в городе | Модернизация станций обезжелезивания на локальных скважинах в с. Фоминское, с. Одинцовка, ул. Мало-Угреневская, ул. Мостостроителей, пос. Новый (ул. Урожайная), пер. Прямой | 2024 - 2026 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска», МУП г. Бийска «Водоканал» |
| Разработка проектно-сметной документации «Строительство водопровода в границах ул. Цесовская, ул. Квартальная, ул. 2-я Квартальная» | 2019 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Строительство водопровода по ул. Цесовская, ул. Квартальная, ул. 2-я Квартальная | 2020 - 2030 |
| Строительство сетей водоотведения и КНС для переключения МКД, имеющих выгребные ямы, к централизованному водоотведению по ул. Яминская | 2020 - 2030 |
| Строительство водопровода в мкр. Солнечный | 2020 - 2030 |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры | 2022 - 2030 |
| Приобретение дорожно-коммунальной техники (в том числе навесного оборудования) | 2021 - 2030 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска», МУП г. Бийска «Водоканал» |
| Приобретение насосов, насосного оборудования (включая блоки и панели управления) для оснащения канализационных насосных станций муниципальных сетей водоотведения | 2021 - 2030 | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Создание и реконструкция муниципальных объектов теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением | Проектирование, создание, реконструкция, ввод в эксплуатацию муниципальных объектов теплоснабжения | 2022 - 2030 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска», Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго» |
| Стратегическая задача № 3: «Повышение экологической безопасности» | | | |
| Охрана окружающей среды | Исключение озоноразрушающих веществ в производстве медицинских дозированных ингаляторов | 2017  (исполнено) | АО «Алтайвитамины» |
| Улучшение состояния окружающей среды | Развитие деятельности наземного электротранспорта (строительство новых трамвайных путей, обновление подвижного состава и путевого хозяйства) | 2023 - 2026 | МУП г. Бийск «Бийскгортранс» |
| Строительство полигона ТБО (твердых бытовых отходов) | 2025 - 2030 | Муниципально-частное партнерство |
| Строительство промышленного мусороперерабатывающего комплекса с годовой мощностью приемки и глубокой переработки 70000 тонн твердых бытовых коммунальных отходов при односменной работе. Приемка смешанных и раздельно собранных коммунальных (твердых бытовых отходов); конвейерно-контрольная сортировка отходов и переработка вторичных ресурсов (вторполимеров, макулатуры, текстиля, металлолома, стеклобоя); производство на основе вторресурсов, вторичных полимеров, конструкционных изделий, строительных материалов, продукции хозяйственно-бытового назначения, фильтропластов, нетканых материалов, агломерата, гранулята, полимерной пленки и труб, туалетной бумаги, биогумуса, товарного компоста | Строительство промышленного мусороперерабатывающего комплекса | 2025 - 2030 | Муниципально-частное партнерство |
| Стратегическая задача № 4: «Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях» | | | |
| Модернизация и развитие автоматизированной местной системы централизованного оповещения города | Приобретение, монтаж и эксплуатационно-техническое обслуживание элементов системы оповещения города | 2020 - 2024 | Управление ГОЧС и ПБ г. Бийска |
| Организация мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны города | Планово-предупредительные ремонты строительных конструкций и технических средств защитных сооружений гражданской обороны | постоянно | Управление ГОЧС и ПБ г. Бийска |
| Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны | Оснащение и содержание учебно-материальной базы курсов ГО города и учебно-консультационных пунктов обучения неработающего населения | постоянно | Управление ГОЧС и ПБ г. Бийска |
| Совершенствование работы ЕДДС города | Оперативное реагирование дежурной смены ЕДДС города на аварии, происшествия, угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций. Организация взаимодействия между силами и средствами, привлекаемыми для совместных действий при проведении АСДНР | постоянно | Управление ГОЧС и ПБ г. Бийска |
| Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы | Переоснащение объектов техническими средствами оповещения и пожаротушения | по мере необходимости | Управление ГОЧС и ПБ г. Бийска |
| Приобретение дверей, препятствующих возможности распространения опасных факторов пожара на путях эвакуации для муниципальных образовательных учреждений города | 2020  (исполнено) | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| Направление № 8 «Общее инфраструктурное развитие и градостроительная политика» | | | |
| Определение и использование территориального потенциала города для решения вопросов местного значения, программ социально-экономического развития. Сбалансированное развитие различных видов хозяйственной деятельности на территории города Бийска, повышение уровня жизни и условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности территории | Внесение изменений в документы территориального планирования города в целях обеспечения устойчивого развития территорий | по мере необходимости | Администрация города Бийска |
| Совершенствование зонирования жилых, производственных и природных территорий, трансформация их в соответствии с общей моделью планировочной структуры | постоянно |
| Развитие и совершенствование сложившегося общественного центра, общественных подцентров, примагистральных территорий | постоянно |
| Развитие современной эффективной транспортно-логистической системы дорожно-уличной сети города | постоянно |
| Реализация механизмов развития застроенных территорий города | постоянно |
| Инфраструктурная модернизация, устойчивое новое развитие инфраструктуры | Повышение пропускной способности внутригородских автодорог | постоянно | Администрация города Бийска |
| Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства, включая все путепроводы и дорожные развязки, в том числе проведение проектных и изыскательских работ по объектам | постоянно | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Повышение безопасности дорожного движения | постоянно | МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска» |
| Создание условий для оптимального материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания архивного отдела Администрации города Бийска, расположенного по адресу: ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 4 в г. Бийске | 2020 - 2021  (исполнено) | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Капитальный ремонт здания архивного отдела Администрации города Бийска, расположенного по адресу: ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 4 в г. Бийске | 2022 - 2030 | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 2022 - 2030 | Администрация города Бийска |
| Проведение мероприятий по модернизации информационно-вычислительного центра и парка офисной техники Администрации города Бийска и ее структурных подразделений | 2022 - 2030 | Администрация города Бийска |

Таблица 3

Перечень приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития города Бийска на 2017 - 2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации, годы | Объем инвестиций, млн руб. | Исполнитель/координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| Приоритетное направление № 1: «Развитие биофармацевтических и пищевых производств» | | | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Развитие биофармацевтики, биотехнологии и технологии живых систем» | | | | | |
| 1 | Разработка технологии и внедрение в производство фармацевтической субстанции «Диазепам» | 2017  (исполнено) | 20,5 | АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (АО «ФНПЦ «Алтай»), Некоммерческое партнерство «Алтайский биофармацевтический кластер» (НП «АБФК») | Обеспечение потребности отечественного рынка в современном седативном лекарственном средстве. Импортозамещение |
| 2 | Разработка технологии и внедрение в производство фармацевтической субстанции «Тригексифенидил» | 2017  (исполнено) | 20,5 | АО «ФНПЦ «Алтай», НП «АБФК» | Обеспечение потребности отечественного рынка в современном лекарственном средстве для лечения паркинсонизма. Импортозамещение |
| 3 | Разработка технологии получения фармацевтической субстанции контрастного лекарственного средства на основе гадолиния для магнитно-резонансной диагностики | 2017  (исполнено) | 20,5 | ИПХЭТ СО РАН, ОАО «Востоквит», НП «АБФК» | Снижение потерь от социально значимых заболеваний. Импортозамещение. Создание 22 новых рабочих мест |
| 4 | Организация производства препаратов для лечения синдрома хронической усталости и иммунной дисфункции | 2017 - 2019  (исполнено) | 72,0 | АО «Алтайвитамины», НП «АБФК» | Разработка перспективных биотехнологий. Импортозамещение. Разработка и организация производства линейки лекарственных препаратов на основе рекомбинантного интерферона альфа-2b человека и синтетического пептида гамма-D-глутамил-триптофан натрий в форме аэрозоля, раствора для парентерального введения, сублингвальных таблеток, капель, мази, крема и суппозиториев для лечения синдрома хронической усталости и иммунной дисфункции. Создание 32 новых рабочих мест |
| 5 | Разработка технологии и организация производства транквилизаторов бензодиазепинового ряда | 2017 - 2019  (исполнено) | 35,0 | АО «ФНПЦ «Алтай» | Вывод на рынок фармацевтических субстанций (транквилизаторов бензодиазепинового ряда) на базе малотоннажного производства. Импортозамещение |
| 6 | Расширение линейки лечебных косметических средств серий «Planet SPA Altai» и «Силапант» с природными экстрактами и пантогематогеном | 2017 - 2019  (исполнено) | 20,0 | ООО «ПКФ «Две линии» | Увеличение доли российской косметической продукции и лечебных средств. Разработка и создание косметических средств для лица и тела, способствующих улучшению внешнего вида пользователей. Создание 32 новых рабочих мест |
| 7 | Создание вещества налоксон (антагонист опиатов) | 2020 - 2024  (исполнено) | 22,2 | ИПХЭТ СО РАН | Разработка технологии производства лекарственных средств с целью обеспечения населения качественными медикаментами. |
| 8 | Создание вещества налтрексон (антагонист опиатов) | 2020 - 2024  (исполнено) | 22,2 | ИПХЭТ СО РАН | Создание малотоннажного производства для лечения наркозависимости, для борьбы с социально значимыми заболеваниями. Создание 8 новых рабочих мест |
| 9 | Создание противовирусного препарата «Осельтамивир» | 2020 - 2024  (исполнено) | 60,0 | ИПХЭТ СО РАН |
| 10 | Создание препарата «Стадол» (анальгетик), лучшей эффективности чем у существующих препаратов | 2020 - 2024 | 60,0 | ИПХЭТ СО РАН |
| 11 | Разработка и создание устройства для быстрой и качественной герметизации контейнеров с препаратами крови | 2020 - 2024  (исполнено) | 3,0 | БТИ АлтГТУ | Высокая скорость сварки. Возможность герметизации гемоконтейнеров даже при наличии загрязнений на месте сварки. Малая энергоемкость процесса. Отсутствие выделения вредных газов при сварке, т.к. запаивание контейнера происходит при температуре ниже плавления материала. Создание новой технологии |
| 12 | Выделение биологически активных веществ из вторичных ресурсов для получения фармсубстанций широкого спектра действия | 2025 - 2030 | 10,0 | БТИ АлтГТУ | Проект нацелен на решение следующих проблем:  - биоконверсия многотоннажных отходов растительного сырья;  - отсутствие промышленных технологий получения фармсубстанций из плодовых жомов и шротов, используемых для производства лекарственных средств;  - потребность в недорогих отечественных препаратах, обладающих широким спектром терапевтического действия |
| Стратегическая задача № 2: «Реализация проектов развития пищевых производств («здоровых продуктов»), в том числе функционального питания» | | | | | |
| 13 | Разработка и создание плодово-ягодных уксусов | 2017  (исполнено) | 5,0 | ООО «Биотехнологии переработки облепихи» | Создание производства инновационного продукта - плодово-ягодного уксуса и разработка на его основе серии продуктов с использованием сырья Алтайского края |
| 14 | Разработка и внедрение в производство инновационных продуктов функционального питания на основе природного экологически чистого сырья Алтая | 2017 - 2019  (исполнено) | 16,0 | ООО «НПО «БИО ПРОЕКТ» | Разработка рецептур, оснащение и запуск производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции на основе природных ресурсов Алтайского края, способствующих оздоровлению нации, создание 6 новых рабочих мест |
| 15 | Создание новой технологии по производству инновационных продуктов функционального питания - напитки, кисели, миксы | 2017 - 2019  (исполнено) | 12,0 | ООО «АлтайПлод» | Разработка и внедрение в производство технологии с расширением номенклатуры выпускаемой продукции до 10 наименований, создание 10 новых рабочих мест |
| 16 | Производство натуральных напитков из продуктов переработки нетрадиционных масличных культур, оптимизированных по составу | 2017 - 2019  (исполнено) | 16,0 | ООО «Экопродукты» | Производство готовых к употреблению пищевых продуктов из продуктов переработки кедрового ореха. Создание 3 новых рабочих мест, увеличение объемов выпуска до 1000 кг в год, расширение ассортимента продуктов здорового питания |
| 17 | Синтез и выделение производных феруловой кислоты с высокими антиоксидантными свойствами | 2017 - 2019  (исполнено) | 14,5 | БТИ АлтГТУ | Создание препарата на основе обогащенного биологически активными веществами подсолнечного масла, повышающего сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям окружающей среды за счет проявления антиоксидантных и других свойств. Масло может быть введено в повседневный рацион питания в виде биологически активной добавки (БАД) к пище, также может использоваться в косметических средствах. Данный продукт будет аналогом импортного дорогостоящего масла рисовых отрубей |
| 18 | Создание центра коллективной (комплексной) переработки сельскохозяйственной продукции «Агросоюз» | 2023-2027 | 2000,0 | ООО «АлтайПлод» | Создание к 2027 году унифицированного центра коллективной (комплексной) переработки (ЦКП) сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализовываться поэтапно, мощность производства первого этапа 15 000 тонн/год с дальнейшим масштабированием до 60 000 тонн/год. Цель 1 этапа: переработка сырья растительного происхождения (овощная, плодово-ягодная продукция), воспроизводимого на территории Алтайского края и создании производств на его основе таких продуктов как:  -продукты здорового питания (без консервантов);  -полуфабрикаты сушеных плодов, овощей, ягод длительного хранения с сохранением природной биологической ценности. |
| 19 | Разработка новых технологий переработки сельскохозяйственной продукции с получением микронутриентов для обогащения продуктов питания | 2025 - 2030 | 30,0 | БТИ АлтГТУ | Использование технологий комплексной переработки сельскохозяйственной продукции с получением ряда продуктов питания и напитков - квасы, смузи, кондитерские изделия, соусы и др. |
| 20 | Биотехнология напитков функционального назначения на основе козьего молока | 2030 | 14,0 | БТИ АлтГТУ | Проект позволяет решить проблему дефицита качественных полифункциональных продуктов, в том числе для детского питания, за счет научного подхода и комбинативного моделирования продукта |
| 21 | Переработка сельскохозяйственных культур | 2021 – 2022  (исполнено) | 250,0 | Обособленное предприятие «Бийск» ООО «Край Солнца» | Восстановление и запуск элеваторного комплекса |
| 22 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций | 2021  (исполнено) | 3,0 | ООО «Специалист» | Запуск линии по переработке масличных культур |
| 23 | Производство сахара из сахарной свеклы | 2019 - 2033 | 6600 | ООО «Бийский сахар» | Реконструкция Бийского сахарного завода |
| Стратегическая задача № 3: «Создание условий для повышения инновационного уровня организаций города (в том числе не входящих в НПК), поддержка на конкурсной основе разработки и реализации программ технологического преобразования, формирования сетевых и кластерных образований» | | | | | |
| 24 | Строительство фармацевтического комплекса и складского корпуса для производства твердых лекарственных средств и биологически активных добавок | 2017 - 2019  (исполнено) | 4335,0 | ЗАО «Эвалар» | Производство фармацевтической продукции (твердых форм: таблетки, капсулы) на основе натурального растительного сырья. Мощность производства 6 млрд таблеток и капсул в год. Расширение имеющихся производственных мощностей, с целью увеличения ассортимента выпускаемой продукции и выделения отдельного производства лекарственных средств, в соответствии с международными стандартами GMP. Запуск основного производства планируется в 2018 году |
| 25 | Организация производства твердотопливных газогенераторов кислорода | 2017 - 2019  (исполнено) | 60,0 | АО «ФНПЦ «Алтай» | Создание серийного производства надежных и высокоэффективных твердотопливных газогенераторов кислорода для медицинских и технических целей |
| 26 | Разработка и создание ультразвукового фитомиксера | 2017  (исполнено) | 1,3 | БТИ АлтГТУ | Вывод на рынок нового высокотехнологичного оборудования |
| 27 | Разработка и создание ультразвуковой сушилки для фармацевтических субстанций | 2017  (исполнено) | 4,0 | БТИ АлтГТУ | Интенсификация процесса сушки продуктов и препаратов, не допускающих повышения температуры при сушке. Сохранение полезных свойств исходного сырья в процессе сушки |
| 28 | Создание промышленного технопарка «АлтайБиоТех» | 2022-2024 | 977,2 | АО «Алтайвитамины» | Повышение эффективности производственных цепочек в сфере лекарственных препаратов на территории Алтайского края за счёт локализации сопутствующих производств, входящих в её звенья |
| 29 | Завод по производству твёрдых лекарственных форм со складом готовой продукции в составе фармацевтического комплекса ЗАО «Эвалар» | 2023-2025 | 4400,0 | ЗАО «Эвалар» | Создание фармацевтического комплекса мощностью 6 млрд таблеток в год |
| Приоритетное направление № 2: «Развитие туристической отрасли» | | | | | |
| Стратегическая задача № 3: «Формирование туристической инфраструктуры для обслуживания транзитных туристов, концентрация в городе туристических услуг и товаров» | | | | | |
| 30 | Реализация проектов инвесторов в части строительства автосервиса, общественного питания, гостиниц, развлекательных центров, торговли сувенирами, сопутствующими товарами, продуктами на площадке автотуристского кластера «Золотые ворота» | 2017 - 2018  (исполнено) | 100,0 | Инвестиции в рамках муниципально-частного партнерства | Становление города как значимого культурно-исторического и культурно-инновационного центра развития туризма Алтая |
| 31 | Реконструкция исторического здания под размещение культурно-исторического музея и SPA-центра | 2018  (исполнено) | 25,0 | Инвестиции в рамках муниципально-частного партнерства | Создание инновационного центра внедрения оздоравливающих технологий совместно с музеем |
| Стратегическая задача № 5: «Формирование туристско-ориентированной городской среды» | | | | | |
| 32 | Создание на территории архиерейского подворья туристского сервиса: гостиница, общественное питание, сувенирная мастерская и магазин | 2025 - 2030 | 68,0 | Бийская епархия | Становление города как значимого культурно-исторического и культурно-инновационного центра; развитие туризма |
| Приоритетное направление № 3: «Развитие производства композиционных материалов и изделий из них (на их основе)» | | | | | |
| Стратегическая задача № 2: «Развитие производственного потенциала, разработка и создание высокотехнологичных производств» | | | | | |
| 33 | Разработка ППКПУ «Бастион». Создание алгоритмов работы приборов тушения пожаров в системе «Бастион» | 2017  (исполнено) | 1,0 | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» | Создание нового аппаратно-программного продукта - быстродействующей автоматической системы тушения и обнаружения для раннего обнаружения и ликвидации очага возгорания на объектах. Увеличение объемов производства высокотехнологичной продукции. Вывод на рынок нового импортозамещающего продукта |
| 34 | Создание универсального модернизированного оросителя (испытания и сертификация) | 2017  (исполнено) | 2,0 | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» | Создание совершенно нового продукта, заменяющего целую линейку оросителей с розеткой «верх» или «низ». Ожидаемый объем выпуска - 100 тыс. штук оросителей в месяц. Увеличение объемов производства |
| 35 | Разработка полимерных рецептур для производства труб | 2017 - 2018  (исполнено) | 23,0 | Предприятия НП «Алтайполикомпозит» | Получение нового продукта. Импортозамещение в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 36 | Инженерные решения по герметизации стыков труб | 2017 - 2018  (исполнено) | 32,0 | Предприятия НП «Алтайполикомпозит» | Получение нового продукта. Импортозамещение в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 37 | Организация промышленного производства рулонной гидроизоляции из пластифицированного поливинилхлорида и полиэтилена с липким слоем для защиты стальных нефтегазопродуктопроводов | 2017 - 2018  (исполнено) | 20,0 | Предприятия НП «Алтайполикомпозит» | Получение нового импортозамещающего продукта. Увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции предприятия. Создание дополнительных рабочих мест |
| 38 | Разработка технологии производства трубы высокого давления (до 20 атм) в качестве аналога металлических труб для нужд водоканала | 2017 - 2019  (исполнено) | 230,0 | Предприятия НП «Алтайполикомпозит» | Импортозамещение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Получение нового импортозамещающего продукта. Увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции предприятия. Создание дополнительных рабочих мест |
| 39 | Композитные баллоны высокого давления. Разработка и внедрение в производство композитных баллонов высокого давления | 2017 - 2019  (исполнено) | 50,0 | ООО «Полимер», ООО «Бийский завод стеклопластиков» (ООО «БЗС»), ИПХЭТ СО РАН | Создание импортозамещающей продукции в количестве до 1000 шт. в год, увеличение экспортного потенциала композитной отрасли. Увеличение объема перевозимого газа в 1,7 раза, уменьшение стоимости транспортировки газа. Создание 10 новых рабочих мест |
| 40 | Создание новой технологии по производству намоточных изделий из полимерных композиционных материалов | 2017 - 2019  (исполнено) | 20,0 | ООО «Полимер», ООО «БЗС», ИПХЭТ СО РАН | Удовлетворение потребности нефтедобывающих предприятий России в импортозамещающей продукции. Увеличение объемов производства в 3 раза. Создание 10 новых рабочих мест. Вывод на рынок нового импортозамещающего продукта |
| 41 | Организация производства стеклопластиковых труб и фитингов больших диаметров | 2017 - 2019  (исполнено) | 20,0 | ООО «ПКМ-Алтай», ЗАО «НПП «Алтик», БТИ АлтГТУ | Увеличение срока службы, обеспечение безопасности промышленного производства, снижение эксплуатационных расходов в ЖКХ. Создание 10 новых рабочих мест |
| 42 | Разработка технологий производства армированных древесно-полимерных композитов | 2017 - 2019  (исполнено) | 10,0 | ООО «Н-Технология» | Создание принципиально новой технологии строительных изделий различного назначения. Значительное сокращение отходов деревоперерабатывающих производств. Вывод на рынок новых строительных и отделочных импортозамещающих материалов. Увеличение объемов производства. Создание 4 новых рабочих мест |
| 43 | Разработка и изготовление нового поколения стеклопластиковых и мульти композитных высокопрочных термостойких радиопрозрачных немагнитных оболочек геофизических приборов глубинного исследования для работы в скважинах глубиной свыше 3 км в условиях абразивного действия скважинной среды и бурового раствора | 2017 - 2019  (исполнено) | 7,5 | ЗАО «НПП «Алтик», БТИ АлтГТУ | Вывод на рынок нового импортозамещающего продукта. Уменьшение сроков геофизических исследований глубоких скважин. Полная или частичная замена импортной продукции. Увеличение качества выпускаемой продукции. Создание 4 новых рабочих мест |
| 44 | Запуск серийного производства стеклопластиковой насосной штанги для нефтедобывающей промышленности | 2017 - 2019  (исполнено) | 50,0 | ООО «Бийский завод стеклопластиков» | Увеличение срока эксплуатации штанговой колонны, снижение себестоимости добычи. Использование насосных штанг из стеклопластика позволяет снизить вес штанговой колонны за счет легкости композиционного материала и увеличить срок ее эксплуатации за счет коррозионной стойкости, за счет уникальности свойств композиционного материала на штанге отсутствуют асфальтосмолопарафиновые отложения, что исключает периодический подъем и очистку колонны штанг. Получение нового импортозамещающего продукта. Увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции предприятия. Создание дополнительных рабочих мест |
| 45 | Организация производства насосно-компрессорной трубы | 2017 - 2019  (исполнено) | 70,0 | ООО «Бийский завод стеклопластиков» | Применение корпусов труб из композитных материалов приведет к повышению эффективности добычи за счет снижения различных типов отложений на внутренней стенке НКТ, улучшению гидравлических характеристик потока, проходящего через колонну. Получение нового импортозамещающего продукта. Увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции предприятия. Создание дополнительных рабочих мест |
| 46 | Разработка и организация производства серии ультразвуковых мелкодисперсных распылителей для оснащения высокотехнологичных отраслей промышленности | 2017 - 2018  (исполнено) | 8,0 | ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», БТИ АлтГТУ | Создание мелкосерийного производства ультразвуковых мелкодисперсных распылителей, отличающихся повышенной рабочей частотой. Повышение безопасности и интенсификация процессов в химических, биотехнологических, и др. производствах. Создание 10 новых рабочих мест |
| 47 | Разработка технологии и производство высокопрочных коррозионно-стойких стеклопластиковых труб для модернизации существующих и создания новых дождевальных машин с повышенными характеристиками | 2017 - 2019  (исполнено) | 150,0 | ООО «Бийский завод стеклопластиков» | Снижение материалоемкости машин за счет применения новых композиционных материалов, снижение энергоемкости поливов. Повышение долговечности эксплуатационной техники, снижение издержек ЖКХ, повышение эффективности в сельском хозяйстве. Получение нового импортозамещающего продукта. Увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции предприятия. Создание дополнительных рабочих мест |
| 48 | Расширение линейки производимой продукции строительного назначения (анкера тарельчатого): запуск нового вида (ДС-4), а также модернизированных литьевых составляющих выпускаемого ДС-2 | 2020 - 2021  (исполнено) | 25,0 | ООО «Бийский завод стеклопластиков» | Производство пластмассовых плит, полос, труб, профилей |
| 49 | Создание ультразвуковых технологических аппаратов для различных отраслей промышленности и организация их производства | 2017 - 2019  (исполнено) | 10,0 | ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», БТИ АлтГТУ | Планируемый объем производства - 200 ультразвуковых технологических аппаратов в год |
| 50 | Организация производства стеклопластиковых емкостей для образования и хранения биогаза | 2018 - 2019  (исполнено) | 8,0 | ООО «Ровинг» | Вывод на рынок принципиально нового импортозамещающего продукта. Организация высокотехнологичного производства. Создание дополнительных рабочих мест |
| 51 | Разработка и производство элементной базы и комплекса технических средств автоматического пожаротушения из композиционных материалов и нанокомпозитов | 2020 - 2024  (исполнено) | 512,7 | ЗАО ПО «Спецавтоматика», ИПХЭТ СО РАН, БТИ АлтГТУ | Создание ассортимента конструкций и изделий, изготовленных из композиционных материалов и нанокомпозитов, элементной базы и комплекса технических средств автоматического пожаротушения в таких отраслях промышленности, как: машиностроение, нефтегазовый комплекс, производство и хранение боеприпасов, надводный и подводный транспорт, объекты обслуживания и ремонта авиационной техники и пр.  Вывод на рынок принципиально нового импортозамещающего продукта. Организация высокотехнологичного производства |
| 52 | Строительство производственных корпусов для выпуска новых изделий, увеличения объёма производства и номенклатуры изделий | 2024-2030 | 500,0 | ОА «НПП «Алтик», ООО «ПКМ-Алтай» | Увеличение номенклатуры изделий, в т.ч. производство изделий двойного назначения. |
| 53 | Строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей для увеличения объёма выпуска и расширения номенклатуры изделий из композитных материалов с сотовым заполнителем | 2026-2030 | 200,0 | ООО «ПКМ-Алтай» | Увеличение номенклатуры изделий, в т.ч. производство изделий двойного назначения. |
| Приоритетное направление № 4: «Развитие образования» | | | | | |
| Стратегическая задача № 2: «Развитие интеграции «образование - наука – бизнес» с целью повышения качества образования, обеспечения его соответствия требованиям рынка» | | | | | |
| 54 | Модернизация Бийского технологического института | 2023 - 2024 | 1200,0 | Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Создание современных условий для обучения |
| Направление № 5: «Охрана и укрепление здоровья жителей города Бийска» | | | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Укрепление здоровья» | | | | | |
| 55 | Разработка, регистрация, постановка на серийное производство аппарата подводного вытяжения отделов позвоночника, тазобедренного и коленного суставов | 2017 - 2019  (исполнено) | 20,0 | ООО «ТММ» | Аппарат предназначен для использования в комплексной реабилитации больных с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, артрозом тазобедренного и коленного суставов в стадии не резко выраженного обострения |
| Направление № 7: «Инфраструктура и безопасность населения» | | | | | |
| Стратегическая задача № 1: «Создание комфортной городской среды, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка» | | | | | |
| 56 | Проекты А1, А2, А3 (спецпроекты) | 2017 - 2019  (исполнено) | - | АО «ФНПЦ "Алтай» | Запуск новых двойных технологий. Выполнение оборонзаказа. Решение вопросов импортозамещения стратегических материалов |
| 57 | Разработка технологии производства сотового заполнителя | 2025-2030 | 400,0 | ООО «ПКМ-Алтай» | Решение вопросов импортозамещения стратегических материалов двойного назначения |
| Стратегическая задача № 2: «Развитие обеспечивающей научно-производственный комплекс инфраструктуры: жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергетики, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Жилищное строительство» | | | | | |
| 58 | Создание нестандартного оборудования, повышающего энергоэффективность и энергосбережение | 2017 - 2019  (исполнено) | 10,0 | ООО «ТЭС» | Организация производства по изготовлению нестандартного оборудования в различных отраслях производства, увеличение объема выпуска до 20 комплектов энергосберегающего оборудования в год, создание 5 рабочих мест |
| 59 | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков | 2021 - 2027 | 250,9 | ООО «Алтайский битумный терминал» | Строительство и эксплуатация Алтайского битумного терминала |
| 60 | Развитие производственных возможностей технологии пултрузия | 2025-2030 | 150,0 | ООО «Бийский завод стеклопластиков» | Освоений новых видов изделий, в т.ч. двойного назначения |
| 61 | Разработка технологии и создание производства базальтоволокнистых теплоизоляционных плит | 2025 - 2030 | 35,0 | ИПХЭТ СО РАН | Замена существующих на более эффективные теплоизоляционные материалы из минерального сырья в виде плит различной степени жесткости, разработку непрерывного технологического процесса их получения и организацию автоматизированного промышленного производства мощностью 400 т/год |
| Стратегическая задача № 3: «Повышение экологической безопасности» | | | | | |
| 62 | Производство высокоэффективного сорбента из природного торфа | 2017 - 2019  (исполнено) | 12,0 | ООО ТЭК «ПОЛИПРОМ» | Организация производства торфяного сорбента из отечественного сырья, расширение ассортимента экологичных продуктов, увеличение объема выпуска до 10 т в год, создание 5 рабочих мест. Импортозамещение |
| 63 | Организация предприятия по вторичной переработке полимерных материалов | 2017 - 2019  (исполнено) | 10,0 | Кооперация малых предприятий | Организация и создание производства на территории города Бийска по переработке отходов и лома пластмасс, улучшение экологической ситуации в городе, создание 7 новых рабочих мест |
| 64 | Создание и организация производства инерционного газоочистного оборудования с аппаратами ультразвуковой коагуляции для повышения эффективности улавливания высокодисперсных частиц | 2025 - 2030 | 30,0 | БТИ АлтГТУ | Улавливание выбросов аэрозольных частиц в атмосферу; отделение готового продукта в технологических процессах. Ожидаемый объем выпуска/реализации - 200 шт./год |
| 65 | Дистанционное обнаружение вредных веществ в атмосфере | 2025 - 2030 | 17,0 | ИПХЭТ СО РАН | Разработка методов и средств дистанционного раннего обнаружения и идентификации опасных для здоровья веществ в атмосфере в местах компактного проживания и скопления людей, при техногенных катастрофах и промышленных выбросах |
| Стратегическая задача № 4: «Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях» | | | | | |
| 66 | ОКР (опытно-конструкторские работы) «Туше-П» | 2016 - 2018  (исполнено) | 20,0 | ИПХЭТ СО РАН | Повышение безопасности и укрепление обороноспособности РФ |
| 67 | ОКР (опытно-конструкторские работы) «Взрыв» | 2016 - 2018  (исполнено) | 32,0 | ИПХЭТ СО РАН | Повышение безопасности и укрепление обороноспособности РФ |
| 68 | ОКР (опытно-конструкторские работы) «Вискоза» | 2016 - 2017  (исполнено) | 18,0 | ИПХЭТ СО РАН | Повышение безопасности и укрепление обороноспособности РФ |
| 69 | НИР (научно-исследовательские работы) «Ускоритель» | 2016 - 2019  (исполнено) | 167,49 | ИПХЭТ СО РАН | Повышение безопасности и укрепление обороноспособности РФ |
| 70 | Создание новых видов установок пожаротушения с применением высокоэффективных аэрозолеобразующих составов (установки пожаротушения на базе генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА)) | 2017  (исполнено) | 5,0 | ЗАО «Источник Плюс», ФГБУ ВНИИПО МЧС России, г. Балашиха Московской обл. (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны») | Повышение эффективности системы пожаротушения. ГОА тушат очаги пожара объемным способом при возникновении возгорания в любой зоне защищаемого помещения. ГОА предназначены для противопожарной защиты производственных, социальных, общественных объектов. Вывод на рынок нового оборудования |
| 71 | Разработка и освоение водопенных установок пожаротушения | 2019 – 2022  (исполнено) | 10,0 | ЗАО «Источник Плюс» | Разработка конструкции водопенной установки пожаротушения |
| 72 | Направленный синтез высокоэнергетических соединений из класса циклических и линейных нитраминов | 2017 - 2019  (исполнено) | 42,3 | ИПХЭТ СО РАН | Создание компонентной базы нового поколения СТРТ, ВС, МАП (ВВ, окислитель, пластификаторы, катализаторы скорости горения, газогенераторы, активные связующие и полимеры, наноматериалы). Разработка новых методов получения высокоэнергетических веществ в присутствии высокодисперсных каталитических систем на основе металлов платиновой группы, методов получения наноструктурированных углеродных материалов и композитов на их основе для создания нового поколения компонентов электродов химических источников тока, регуляторов горения твердых топлив |
| 73 | Разработка научно-технических основ создания специализированной малогабаритной аппаратуры пленочного типа для интенсификации массообменных процессов в системе «жидкость-жидкость» | 2017 - 2019  (исполнено) | 21,3 | ИПХЭТ СО РАН | Разработка научных основ получения перспективных типов энергоносителей (биоэтанол, биогаз, биобутанол, биодизель) из возобновляемого растительного сырья различного происхождения |
| 74 | Фундаментальные исследования по разработке высокоэнергетических композиций на основе гомо- и гетерополиядерных нитротриазолов - модификаторов свойств взрывчатых систем | 2017 - 2019  (исполнено) | 27,6 | ИПХЭТ СО РАН | Создание компонентной базы нового поколения СТРТ, ВС, МАП (ВВ, окислитель, пластификаторы, катализаторы скорости горения, газогенераторы, активные связующие и полимеры, наноматериалы). Проведение исследований комплекса физико-химических свойств, баллистических и взрывчатых характеристик высокоэнергетических веществ. Будут разработаны методы модернизации и повышения эксплуатационных характеристик существующих и вновь разработанных ракетных топлив и взрывчатых составов. Новые представления по формированию взрывчатых композиций на основе штатных ВВ, перспективных ВВ и с применением высокодисперсных металлов, в том числе в наносостоянии, максимально реализующих запасенную энергию |
| 75 | Фундаментальные основы создания современных полимерных композиционных материалов и разработки инновационных технологий изготовления изделий двойного назначения на их основе | 2017 - 2019  (исполнено) | 15,6 | ИПХЭТ СО РАН | Разработка новых металлических, керамических, полимерных и композиционных материалов с высокой стойкостью к интенсивным импульсным механическим и термическим воздействиям, с повышенными триботехническими характеристиками, стойких к радиационному воздействию, с оптической прозрачностью и прочностью при высоких температурах, для высокоэнергетических источников питания, приборов пространственной ориентации, сенсорных систем и кодирующих меток, снижения заметности в радиодиапазоне и высокоэффективных мобильных датчиков пассивного типа дистанционного обнаружения взрывчатых, наркотических, отравляющих и особо опасных веществ, а также веществ так называемого «нелетального» воздействия (психотропные аппараты и т.д.). Разработка физико-химических основ создания метаматериалов и композиционных материалов для эксплуатации в условиях длительных энергонагрузок |
| 76 | Фундаментальные исследования быстропротекающих процессов генерации аэрозолей с использованием энергии ВЭМ и эволюции аэрозольных сред, разработка новых высокоэффективных методов дистанционной диагностики различных объектов и обнаружения взрывчатых и опасных веществ для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и функционирования жизненно важных объектов | 2017 - 2019  (исполнено) | 22,8 | ИПХЭТ СО РАН | Проведение исследований комплекса физико-химических свойств, баллистических и взрывчатых характеристик высокоэнергетических веществ |
| 77 | Фундаментальные технологические основы биорефайнинга возобновляемого недревесного сырья | 2017 - 2019  (исполнено) | 20,7 | ИПХЭТ СО РАН | Разработка фундаментальных основ энергоэффективной переработки в моторное топливо торфа, древесины, иных органических полимеров природного происхождения, липидных микроводорослей, горючих сланцев и кислых гудронов. Разработка научных основ получения перспективных типов энергоносителей (биоэтанол, биогаз, биобутанол, биодизель) из возобновляемого растительного сырья различного происхождения |
| 78 | Создание автоматической системы пожаротушения (АСП) на транспорте | 2018  (исполнено) | 10,0 | ЗАО «Источник Плюс», ФГБУ ВНИИПО МЧС России, г. Балашиха Московской обл., ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России, ДНД МЧС России, г. Москва (Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России) | Создание АСП для защиты транспортной техники от возможных возгораний вследствие аварийных ситуаций. Минимизация материального ущерба в пожарных ситуациях, обеспечение безопасности жизни людей. Вывод на рынок нового оборудования |
| 79 | Производство комплекта нового оборудования для противопожарной безопасности систем углеподачи | 2025 - 2030 | 3,2 | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» | Серийное производство комплекта оборудования для противопожарной безопасности систем углеподачи. Вывод на рынок нового оборудования |
| 80 | Система внутриквартирного пожаротушения | 2020  (исполнено) | 0,7 | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» | Производство частей устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры |
| 81 | Разработка обратного клапана из композитного материала | 2020  (исполнено) | 1,0 | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» | Производство частей устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры |
| 82 | Лазерный дымовой аспирационный извещатель ИПАV5 | 2020 – 2021  (исполнено) | 1,5 | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» | Производство частей устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры |

Таблица 4

Перечень муниципальных программ, действующих на территории города Бийска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Дата и номер утверждающего документа | Ответственный исполнитель программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приоритетное направление № 1. «Развитие биофармацевтических и пищевых производств» | | | |
| 1 | МП «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Бийске» на 2023 – 2027 годы | Постановление Администрации города Бийска от 24.11.2022 № 2539 | Администрация города |
| Приоритетное направление № 2. «Развитие туристической отрасли» | | | |
| 2 | МП «Развитие туризма в городе Бийске» | Постановление Администрации города Бийска от 19.10.2023 № 2743 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |
| Приоритетное направление № 4. «Развитие образования» | | | |
| 3 | МП «Развитие образования в городе Бийске» | Постановление Администрации города Бийска от 23.11.2022 № 2533 | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |
| 4 | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=98625&dst=100577) «Профилактика социального сиротства в городе Бийске» | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=98625) Администрации города Бийска от 28.12.2020 № 2402 | Администрация города |
| 5 | МП «Молодежь Наукограда Бийск» | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=103240) Администрации города Бийска от 29.09.2020 № 1718 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |
| Направление № 5. «Охрана и укрепление здоровья жителей города Бийска» | | | |
| 6 | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=100932&dst=100011) «Развитие физической культуры и спорта в городе Бийске» | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=100932) Администрации города Бийска от 24.12.2020 № 2380 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |
| 7 | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=97960&dst=100011) «Развитие общественного здоровья» на 2021 - 2025 годы | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=97960) Администрации города Бийска от 08.04.2021 № 565 | Администрация города |
| 8 | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=100966&dst=100370) «Создание условий для оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи населению города Бийска» | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW016&n=100966) Администрации города Бийска от 10.12.2018 № 1739 | Администрация города |
| 9 | МП «Профилактика наркомании и токсикомании в г. Бийске» на 2023 – 2025 годы | Постановление Администрации города Бийска от 24.11.2022 № 2537 | Администрация города |
| Направление № 6. «Развитие культуры» | | | |
| 10 | МП «Развитие культуры города Бийска» | Постановление Администрации города Бийска от 13.11.2023 № 2883 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |
| Направление № 7. «Инфраструктура и безопасность населения» | | | |
| 11 | МП «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Бийска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Постановление Администрации города Бийска от 24.11.2022 № 2536 | МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации города Бийска» |
| 12 | МП «Повышение безопасности дорожного движения в г. Бийске» | Постановление Администрации города Бийска от 30.12.2020 № 2454 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» |
| 13 | МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения города Бийска» | Постановление Администрации города Бийска от 30.12.2020 № 2453 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» |
| 14 | МП «Дополнительные меры социальной поддержки населения и оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в городе Бийске» | Постановление Администрации города Бийска от 24.11.2020 № 2114 | МКУ «Управление по работе с населением Администрации города Бийска» |
| 15 | МП «О расселении граждан из жилых помещений в многоквартирных домах по ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, д. 8, ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, д. 8/1, ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, д. 8/2» | Постановление Администрации города Бийска от 03.08.2023 № 2051 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» |
| 16 | МП «О расселении граждан из жилых помещений в многоквартирных домах по ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, д. 8, 8/1, 8/2, предоставленных при реализации мероприятий краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 15.06.2011 № 315, в связи с признанием их непригодными для проживания» на 2021 – 2024 годы» | Постановление Администрации города Бийска от 23.08.2021 № 1481 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» |
| 17 | МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бийска» | Постановление Администрации города Бийска от 24.11.2022 № 2535 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» |
| 18 | МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Постановление Администрации города Бийска от 25.11.2020 № 2125 | Администрация города |
| 19 | МП «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Бийска» | Постановление Администрации города Бийска от 25.05.2022 № 1041 | Администрация города |
| 20 | МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Бийска» на 2022 – 2025 годы | Постановление Администрации города Бийска от 23.11.2021 № 2065 | МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации города Бийска» |
| Направление № 8. «Общее инфраструктурное развитие и градостроительная политика» | | | |
| 21 | МП «Газификация города Бийска» | Постановление Администрации города Бийска от 30.12.2020 № 2468 | Администрация города |
| 22 | МП «Доступная среда» | Постановление Администрации города Бийска от 24.11.2020 № 2114 | МКУ «Управление по работе с населением Администрации города Бийска» |
| 23 | МП «Обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов на 2021 – 2024 годы» | Постановление Администрации города Бийска от 22.12.2020 № 2355 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» |
| 24 | МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Бийске» | Постановление Администрации города Бийска от 12.02.2020 № 279 | Администрация города |
| 25 | МП «Развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании город Бийск» | Постановление Администрации города Бийска от 18.05.2022 № 994 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» |
| 26 | МП «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Бийск» | Постановление Администрации города Бийска от 21.11.2019 № 2070 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» |
| 27 | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Бийск» | Постановление Администрации города Бийска от 21.11.2017 № 2850 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» |
| 28 | МП «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества муниципального образования город Бийск» на 2021 – 2025 годы | Постановление Администрации города Бийска от 11.11.2020 № 2040 | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» |
| 29 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Постановление Администрации города Бийска от 25.11.2022 № 2543 | Администрация города |
| 30 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства в городе Бийске» | Постановление Администрации города Бийска от 22.04.2024 № 783 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» |
| Направление № 9. «Обеспечение системы управления реализацией Стратегии» | | | |
| 31 | МП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через муниципальные средства массовой информации г. Бийска» на 2023 – 2027 годы | Постановление Администрации города Бийска от 10.11.2022 № 2406 | Администрация города |
| 32 | МП «Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления города Бийска» | Постановление Администрации города Бийска от 27.11.2020 № 2128 | Администрация города |
| 33 | МП «Цифровизация муниципального образования город Бийск» | Постановление Администрации города Бийска от 09.11.2022 № 2403 | Администрация города |

Ю.А. Баженов, управляющий делами.