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Муниципальная адресная программа
«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа города Бийска Алтайского края»

Паспорт
муниципальной адресной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского округа города Бийска Алтайского края»

	Наименование программы
	муниципальная адресная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского округа города Бийска Алтайского края» (далее - Программа)

	Ответственный исполнитель программы
	МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска»

	Соисполнители программы
	- Администрация города Бийска (правовое управление Администрации города Бийска, отдел по учету и распределению жилой площади Администрации города Бийска);
- МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска»;
- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска»;
- МКУ «Управление по работе с населением Администрации города Бийска»

	Подпрограммы программы
	отсутствуют

	Цель программы
	Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа города Бийска Алтайского края

	Задачи программы
	Сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского округа города Бийска Алтайского края путем расселения многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 01.01.2017 по 30.06.2026;
соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	Целевые индикаторы и показатели программы
	1. Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью многоквартирных домов;
2. Площадь жилых помещений, аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью многоквартирных домов

	Сроки реализации программы
	Программа реализуется в период с 2020 по 2030 годы

	Объемы финансирова-ния программы
	Общий объем финансирования составляет 4747069,1 тыс. руб., из них:
2020 г. - средства местного бюджета - 7,9 тыс. руб.;
2021 г. - средства местного бюджета - 257,0 тыс. руб.;
2022 г. - средства местного бюджета - 11426,4 тыс. руб.;
2023 г. - средства местного бюджета - 102606,6 тыс. руб.;
2024 г. - средства местного бюджета - 197636,6 тыс. руб.;
            - средства краевого бюджета - 58274,3 тыс. руб.;
2025 г. - средства Фонда - 49333,6 тыс. руб.;
            - средства краевого бюджета - 122570,2 тыс. руб.;
            - средства местного бюджета - 121785,3 тыс. руб.;
2026 г. - средства Фонда – 97178,2 тыс. руб.;
            - средства краевого бюджета – 82890,9 тыс. руб.;
            - средства местного бюджета – 129277,0 тыс. руб.;
2027 г. - средства местного бюджета - 50000,0 тыс. руб.;
2028 г. - средства местного бюджета - 30000,0 тыс. руб.;
2029 - 2030 годы - средства местного бюджета – 3693825,1 тыс. руб.
Источник финансирования: средства Фонда, средства краевого бюджета, средства бюджета города Бийска Алтайского края (далее - бюджет города).
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета города.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Расселение 1436 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 45610,6 кв. м в 154 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в том числе:
путем расселения 148 муниципальных жилых помещений общей площадью 4940,9 кв. м;
путем изъятия для муниципальных нужд с предоставлением собственникам денежного возмещения 1288 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 40669,7 кв. м




I. Общая характеристика сферы реализации Программы

В период с 2009 по 2017 годы на территории городского округа города Бийска Алтайского края были реализованы региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, правовые основы которых определены Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Реализация региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не снижает актуальности проблемы наличия на территории городского округа города Бийска Алтайского края значительного объема жилья, непригодного для проживания.
Устойчивая тенденция роста объема аварийного жилищного фонда, очевидно проявляющаяся в последние годы, обусловлена следующими факторами:
физический износ жилищного фонда в ходе эксплуатации;
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, усугубляющие техническое состояние жилых домов;
низкий уровень правовой культуры и недостаточные финансовые возможности собственников и нанимателей жилых помещений для поддержания жилья в пригодном для эксплуатации состоянии.
Специфика жилищного фонда городского округа города Бийска Алтайского края заключается в значительном удельном весе домов, являющихся объектами культурного наследия, в общем числе многоквартирных домов. Эксплуатация и ремонт указанных домов сопряжены с ограничениями, предусмотренными федеральным законодательством, соблюдение которых затруднительно для собственников жилых помещений, в том числе ввиду недостаточной правовой осведомленности о правах и обязанностях в отношении объектов культурного наследия.
Проживание в аварийном жилье сопряжено с угрозой жизни и здоровью собственников и нанимателей жилых помещений, несет потенциальную угрозу для неопределенного круга лиц. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность городского округа.
Решение проблемы наличия аварийного жилья исключительно путем реализации региональных программ переселения не представляется возможным, поскольку критерии данных программ, устанавливаемые Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», лишь в общих чертах определяют условия их реализации и не учитывают специфику жилищного фонда конкретного городского округа.
Настоящая Программа охватывает многоквартирные дома, которые в период с 01.01.2017 по 30.06.2026 признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются: Жилищный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; Устав городского округа города Бийска Алтайского края (принят решением Думы города Бийска от 29.10.2024 № 349); постановление Администрации города Бийска от 16.06.2014 № 1607 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».
Реализация Программы направлена на сокращение на территории городского округа города Бийска Алтайского края количества аварийного жилья и соблюдение жилищных и имущественных прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке, но не вошедших в действующую региональную программу переселения из аварийного жилищного фонда.

II. Приоритетные направления реализации Программы, цель
и задачи, описание ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков ее реализации

Приоритеты политики в сфере реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:
- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;
- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа города Бийска Алтайского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- выполнение государственных обязательств по переселению граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях;
- снижение социальной напряженности на территории городского округа города Бийска Алтайского края;
- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда посредством ликвидации существующего аварийного жилищного фонда;
- улучшение состояния окружающей среды и архитектурного облика городского округа города Бийска Алтайского края за счет комплексного освоения территорий после ликвидации аварийного жилья.

Цель и задачи Программы

Реализация Программы преследует цель обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа города Бийска Алтайского края.
В круг задач, необходимых для достижения указанной цели, входят:
сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского округа города Бийска Алтайского края путем расселения многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 01.01.2017 по 30.06.2026;
соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Достижение поставленной цели будет осуществлено в соответствии с механизмом обеспечения жилищных и имущественных прав собственников жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, а также прав нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в домах, признанных аварийными в установленном порядке.
В первоочередном порядке подлежат переселению:
граждане из многоквартирных домов, признанных аварийными, имеющие более раннюю дату вступления в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа города Бийска Алтайского края;
граждане проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, признанных аварийными и имеющими первую категорию аварийности согласно заключения специализированной организации, путем предоставления нанимателям других жилых помещений по договору социального найма, благоустроенных применительно к условиям городского округа города Бийска Алтайского края, равнозначных по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающих установленным требованиям и находящихся в границах городского округа города Бийска Алтайского края.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

Расселение 1436 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 45610,6 кв. м в 154 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в том числе:
путем расселения 148 муниципальных жилых помещений общей площадью 4940,9 кв. м;
путем изъятия для муниципальных нужд с предоставлением собственникам денежного возмещения 1288 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 40669,7 кв. м.

Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период 2020 - 2030 годов в соответствии с приложением 4 к настоящей Программе.

III. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы обусловлен механизмом, предусмотренным статьями 32, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В отношении жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, признанных аварийными, Программа букет реализована путем предоставления нанимателям других жилых помещений по договору социального найма, благоустроенных применительно к условиям городского округа города Бийска Алтайского края, равнозначных по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающих установленным требованиям и находящихся в границах городского округа города Бийска Алтайского края.
В отношении жилых помещений частного жилищного фонда в многоквартирных домах, признанных аварийными, Программа будет реализована путем изъятия для муниципальных нужд жилых помещений с предоставлением собственникам денежного возмещения, при определении размера которого учитываются рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода.
Программа предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению;
2. формирование объема жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам, переселяемым в соответствии с условиями Программы;
3. проведение оценки жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, определение выкупной стоимости и формирование объема финансирования для реализации Программы;
4. приобретение жилых помещений с целью переселения нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда из жилых многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
5. заключение с собственниками соглашений об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, с предоставлением возмещения за изымаемые жилые помещения;
6. подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину взамен изымаемого жилого помещения аварийного жилищного фонда иного жилого помещения;
7. осуществление бюджетных полномочий при исполнении бюджета города по Программе.
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 01.01.2017 по 30.06.2026, приведен в приложении 4 к настоящей Программе.
IV. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа города Бийска Алтайского края.
Общий объем финансирования составляет 4747069,1 тыс. руб., из них:
2020 г. - средства местного бюджета - 7,9 тыс. руб.;
2021 г. - средства местного бюджета - 257,0 тыс. руб.;
2022 г. - средства местного бюджета - 11426,4 тыс. руб.;
2023 г. - средства местного бюджета - 102606,6 тыс. руб.;
2024 г. - средства местного бюджета - 197636,6 тыс. руб.;
            - средства краевого бюджета - 58274,3 тыс. руб.;
2025 г. - средства Фонда - 49333,6 тыс. руб.;
            - средства краевого бюджета - 122570,2 тыс. руб.;
            - средства местного бюджета - 121785,3 тыс. руб.;
2026 г. - средства Фонда – 97178,2 тыс. руб.;
           - средства краевого бюджета – 82890,9 тыс. руб.; 
           - средства местного бюджета - 129277,0 тыс. руб.;
2027 г. - средства местного бюджета - 50000,0 тыс. руб.;
2028 г. - средства местного бюджета - 30000,0 тыс. руб.;
2029 - 2030 годы - средства местного бюджета – 3693825,1 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета города.

V. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы

Программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1. риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;
2. административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы.
Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления ее реализацией.


Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.							         
