## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ## к постановлению ## Администрации города Бийска ## от 01.09.2026 № 2081 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории ## городского округа города Бийска Алтайского края»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа города Бийска Алтайского края»

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сумма затрат, тыс. руб. <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| Цель: создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Бийска, повышение качества и комфорта городской среды, повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Бийск, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 2018 - 2027 годы | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска | 117069,0 | 142758,0 | 75548,8 | 63512,3 | 43885,5 | 46471,1 | 37614,1 | 36320,7 | 52453,2 | 55413,3 | 671046,0 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 8811,6 | 1442,0 | 10763,0 | 5641,5 | 55619,7 | 913,4 | 12379,9 | 12366,9 | 529,8 | 559,7 | 109027,5 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 1470,3 | 5661,7 | 45068,3 | 6808,6 | 33688,9 | 1838,1 | 5287,5 | 5619,6 | 1765,2 | 565,4 | 107773,6 | за счет средств бюджета города |
|  |  | Администрация Города Бийска (МБУ "Управление "Единое окно" Администрации г. Бийска") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103126,1 | 107156,5 | 0,0 | 210282,6 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 1082,4 | 0,0 | 21082,4 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9128,2 | 3505,4 | 0,0 | 12633,6 | за счет средств бюджета города |
|  |  | МКУ "Управление капитального строительства Администрации города Бийска" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40010,1 | 27394,5 | 27927,4 | 24077,8 | 12684,3 | 0,0 | 0,0 | 132094,1 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,2 | 276,7 | 282,1 | 243,2 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 1334,3 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,3 | 279,5 | 2098,9 | 1572,3 | 1378,4 | 0,0 | 0,0 | 8329,4 | за счет средств бюджета города |
| Итого по программе |  |  | 127350,9 | 149861,7 | 131380,1 | 119377,0 | 161144,8 | 79531,0 | 81174,8 | 200752,3 | 166492,5 | 56538,4 | 1273603,5 |  |
| ## Задача 1: повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий, городских парков муниципального образования город Бийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки | 2018 – 2027 годы | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска; МКУ "Управление капитального строительства Администрации города Бийска"; МКУ "Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска"; МКУ "Управление по работе с населением Администрации города" | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 1.2. Предоставление выкопировки из технического плана дворовых территорий и общественных территорий, городских парков, предоставляется услуга по выдаче топографической съемки земельных участков | 2018 – 2027 годы | Администрация города | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
|  |  | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.3. Подготовка проектно-сметной документации, дизайн проектов | 2021 - 2025 годы | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,3 | 637,0 | 1323,9 | 4050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6719,2 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов | 2021 - 2026 годы | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,1 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,1 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.5. Благоустройство дворовых территорий | 2018 - 2025 годы | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска | 113241,5 | 101305,8 | 75548,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290096,1 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 8523,5 | 1033,7 | 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10320,2 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 1155,7 | 1161,8 | 32203,0 | 530,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35050,7 | за счет средств бюджета города |
|  |  | МКУ "Управление капитального строительства Администрации города Бийска" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40010,1 | 27394,5 | 27927,4 | 24077,8 | 12684,3 | 0,0 | 0,0 | 132094,1 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,2 | 276,7 | 282,1 | 243,2 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 1334,3 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 | 279,5 | 2098,9 | 1572,3 | 1378,4 | 0,0 | 0,0 | 5737,3 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.6. Создание комфортной современной городской среды, обустройство городских парков | 2018 - 2027 годы | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска | 3827,5 | 41452,2 | 0,0 | 63512,3 | 43885,5 | 46471,1 | 37614,1 | 36320,7 | 52453,2 | 55413,3 | 380949,9 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 288,1 | 408,3 | 10000,0 | 5641,5 | 55619,7 | 913,4 | 12379,9 | 12366,9 | 529,8 | 559,7 | 98707,3 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 41,6 | 499,9 | 4632,2 | 2746,0 | 32004,5 | 474,2 | 505,8 | 5619,60 | 695,2 | 565,4 | 47784,4 | за счет средств бюджета города |
|  |  | Администрации города Бийска (МБУ "Управление "Единое окно" Администрации г. Бийска) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103126,1 | 107156,5 | 0,0 | 210282,6 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 1082,4 | 0,0 | 21082,4 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9128,2 | 3505,4 | 0,0 | 12633,6 | за счет средств бюджета города |
|  |  | МКУ "Управление капитального строительства Администрации города Бийска" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2592,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2592,1 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.7. Осуществление технического надзора за ведением работ | 2018 – 2026 годы | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска | 273,0 | 0,0 | 8233,1 | 2405,0 | 1017,4 | 0,0 | 500,7 | 0,0 | 1070,0 | 0,0 | 13499,2 | за счет средств бюджета города Бийска |
| Мероприятие 1.8. Выполнение работ по ремонту участков внутриквартальных проездов, соединяемых с существующими проездами | 2019 год | Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | за счет средств бюджета города Бийска |
| ## Задача 2: привлечение граждан города Бийска к решениям вопросов развития городской среды через ежегодное проведение органами местного самоуправления голосования по отбору общественных территорий, требующих благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Цифровизация городского хозяйства | 2018 - 2027 годы | Администрация города; Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации города Бийска; заинтересованные лица (по согласованию) | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Итого по программе | 2018 - 2027 годы |  | 127350,9 | 149861,7 | 131380,1 | 119377,0 | 161144,8 | 79531,0 | 81174,8 | 200752,3 | 166492,5 | 56538,4 | 1 273 603,50 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 117069,0 | 142758,0 | 75548,8 | 103522,4 | 71280,0 | 74398,5 | 61691,9 | 152131,1 | 159609,7 | 55413,3 | 1013422,7 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 8811,6 | 1442,0 | 10763,0 | 6045,7 | 55896,4 | 1195,5 | 12623,1 | 32495,0 | 1612,2 | 559,7 | 131444,2 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 1470,3 | 5661,7 | 45068,3 | 9808,9 | 33968,4 | 3937,0 | 6859,8 | 16126,2 | 5270,6 | 565,4 | 128736,6 | за счет средств бюджета города Бийска |

Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.