ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

города Бийска

от 21.11.2025 № 2607

Муниципальная программа

«Газификация города Бийска Алтайского края»

## Паспорт муниципальной программы

«Газификация города Бийска Алтайского края»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Газификация города Бийска Алтайского края» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Бийска |
| Соисполнитель | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |
| Участники программы | Юридические и физические лица (по согласованию) |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель программы | Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем обеспечения доступности газовых сетей и газоснабжения населению и промышленному комплексу города Бийска Алтайского края |
| Задача программы | Создание возможности подключения жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения к системе газоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | число домовладений, подключенных к системе газоснабжения, на территории городского округа города Бийска Алтайского края, шт; протяженность газораспределительных сетей на территории городского округа города Бийска Алтайского края, км. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы - 2026 год Этапы реализации программы отсутствуют |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 3000,0 тыс., в том числе: 2026 г. – 3000,0 тыс. ------------------------------------------------------------------------------------ <*> Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета города Бийска Алтайского края (далее – бюджет города) |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение числа домовладений, подключенных к системе газоснабжения на территории городского округа города Бийска Алтайского края до 3168 шт; увеличение протяженности газораспределительных сетей на территории городского округа города Бийска Алтайского края до 304,4 км. |

## 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

### Анализ текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Бийск - второй по величине город Алтайского края с населением 187064 жителей. Общая протяженность газораспределительных сетей на территории городского округа города Бийска Алтайского края составляет более 190 км.

Природный газ в город Бийск поступает по магистральному газопроводу Уренгой - Тобольск - Омск - Новосибирск - Барнаул - Бийск. Газоснабжение города осуществляется от трех газорегуляторных станций:

ГРС-3, расположенной в районе п. Мирный;

ГРС-2 - в районе п. Первомайское;

газоснабжение Заречной части города осуществляется от ГРС - Березовка.

На текущем этапе газификации города Бийска Алтайского края остается актуальной задача создания возможности подключения жилищного фонда, промышленного комплекса, а также объектов социального значения к системе газоснабжения. Частью населения отмечается нехватка сетей газораспределения в отдельных районах города Бийска Алтайского края. Это ухудшает экологическую обстановку города, а также усложняет социально-бытовые условия проживания.

В настоящее время на территории городского округа города Бийска Алтайского края обеспечена техническая возможность подключения 5,6 тысяч домовладений.   Построено 22 распределительных газопровода общей протяженностью 89,9 км с возможностью подключения 2703 домовладений, при этом запущено 15 распределительных газопроводов общей протяженность 68 км с возможностью подключения для 1986 домовладений. Построены: «Распределительный газопровод (закольцовка ГРС-2 и ГРС-3. 1 очередь)», протяженностью 46 км с обеспечением возможности подключения для 1473 домовладений; «Распределительный газопровод (закольцовка ГРС-2 и ГРС-3. 3 очередь)», протяженностью 33,1 км с обеспечением возможности подключения для 2024 домовладений; «Распределительный газопровод (ГРП-22 – ГРП-105)», протяженностью 23,2 км с обеспечением возможности подключения для 688 домовладений. Запущен в эксплуатацию «Распределительный газопровод (ПК2/1)», протяженностью 3,9 км с обеспечением возможности подключения для 125 домовладений.

Ранее на территории города Бийска Алтайского края от ГРС-2 был построен газопровод высокого давления по ул. Яминская и Волочаевская, так как в данном районе расположено большое количество средних и малых предприятий. Построены распределительные газопроводы среднего давления ГРП-13, ГРП-18, ГРП-46. Общая протяженность газопроводов составляет 15,194 км, что обеспечивает возможность подключения к сети газораспределения для 1104 домовладений. К природному газу подключены крупные предприятия фармацевтической промышленности ЗАО «Алтайвитамины» и ООО «Линхард-Алтай».

От ГРС-3 построены газопроводы высокого давления до промышленных площадок города, которые расположены в районе п. Новый и Бийской ТЭЦ-1. В данном районе расположены предприятия, использующие природный газ для производственных и бытовых нужд: ЗАО «Эвалар», ФКП «Бийский олеумный завод», ООО «Металургмонтаж», АО «БПО «Сибприбормаш».

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В сфере реализации муниципальной программы сохраняется ряд проблем, в том числе:

высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газификации;

недостаточные объемы строительства объектов газификации, которые напрямую зависят от ограниченных возможностей финансового обеспечения.

высокий уровень тарифов на тепловую энергию на котельных, использующих в качестве топлива уголь, мазут.

Реализация программного мероприятия позволит:

стабилизировать тарифы на услуги теплоснабжающих предприятий;

снизить затраты населения на жилищно-коммунальные услуги, улучшить бытовых условий жителей частных домовладений;

создать условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережению на территории города;

улучшить экологическую обстановку в г. Бийске;

создать благоприятные условия для развития газификации города.

### Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

С переводом на природный газ промышленных предприятий города, предприятий коммунальной сферы и жилищного фонда улучшится экологическая обстановка города, повысится качество предоставляемых услуг населению, улучшатся социально-бытовые условия проживания. В связи с низкой стоимостью природного газа по сравнению с другими видами используемого топлива и энергоносителями ожидается существенное снижение в 1,5 - 2 раза затрат населения на оплату отопления частного домовладения, в 5 раз снижение затрат при использовании электричества на отопление, на производство горячего водоснабжения и пищеприготовление в 1,5 - 1,9 раза. Перевод многоэтажных домов с сжиженного газа на природный позволит сократить затраты населения на пищеприготовление в 4 раза.

## 2. Приоритетные направления реализации муниципальной

программы, цель и задачи, описание ожидаемых

конечных результатов муниципальной программы, сроков

и этапов ее реализации

### 2.1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной

программы

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям города путем увеличения уровня газификации жилого фонда, а также эффективного использования газовых сетей.

### 2.2. Цель и задача муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем обеспечения доступности газовых сетей и газоснабжения населению и промышленному комплексу города Бийска Алтайского края

Задачей муниципальной программы является создание возможности подключения жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения к системе газоснабжения.

### 2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

увеличение числа домовладений, подключенных к системе газоснабжения на территории городского округа города Бийска Алтайского края, до 3168 шт;

увеличение протяженности газораспределительных сетей на территории городского округа города Бийска Алтайского края до 304,4 км.

За основу указанных результатов муниципальной программы берутся следующие индикаторы (показатели) настоящей муниципальной программы:

число домовладений, подключенных к системе газоснабжения, на территории городского округа города Бийска Алтайского края;

протяженность газораспределительных сетей на территории городского округа города Бийска Алтайского края.

Значения индикаторов приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

### 2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2026 году. Этапы реализации программы отсутствуют.

## 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной

программы

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задачи.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2.

## 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета города.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 3000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2026 году - 3000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета города Бийска на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

В процессе реализации муниципальной программы может проводиться работа по привлечению средств из других источников, не запрещенных действующим законодательством (в том числе из внебюджетных источников).

## 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.