ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению

Администрации города Бийска

от 06.08.2026 № 1918

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения

в городе Бийске

Алтайского края»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Бийске Алтайского края»

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сумма затрат тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Цель: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа города Бийска Алтайского края | 2026 - 2030 |  | 28052,0 | 10759,0 | 10759,0 | 10759,0 | 10759,0 | 71088,00 | Всего, в том числе: |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» | 26363,0 | 9363,0 | 9363,0 | 9363,0 | 9363,0 | 63815,00 | Бюджет города |  |
|  |  | Администрация города Бийск (Бийская служба спасения) | 1689,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 7273,00 | Бюджет города |  |
| Задача 1. Обеспечение улично-дорожной сети в границах городского округа города Бийска Алтайского края техническими средствами (в том числе средствами организации дорожного движения) и сохранение их эксплуатационных характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Установка и текущее содержание дорожных знаков | 2026 - 2030 | Администрация города Бийска (Бийская служба спасения) | 1689,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 1396,0 | 7273,00 | Бюджет города |  |
| Мероприятие 1.2. Текущее содержание, текущий ремонт светофорных объектов | 2026 - 2030 | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» (МБУ «Бийсксвет») | 5363,0 | 5363,0 | 5363,0 | 5363,0 | 5363,0 | 26815,0 | Бюджет города |  |
| Мероприятие 1.3. Нанесение дорожной разметки | 2026 - 2030 | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Б и ДХ Администрации города Бийска» | 21000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 37000,00 | Бюджет города |  |
| Задача 2. Организация мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений детьми и подростками Правил дорожного движения в границах городского округа города Бийска Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Организация комплексной акции «Внимание - дети!» | 2026 - 2030 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 2.2. Организация комплексной акции «Месячник безопасности» | 2026 - 2030 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 2.3. Организация городского конкурса журналов и газет «Молодежь за безопасность на дороге!» | 2026 - 2030 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 2.4. Организация городского конкурса для дошкольных образовательных учреждений «Маленький пешеход» | 2026 - 2030 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Мероприятие 2.5. Организация городского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | 2026 - 2030 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Бийска» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| Итого по программе: | 2026 - 2030 |  | 28052,0 | 10759,0 | 10759,0 | 10759,0 | 10759,0 | 71088,00 |  | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 28052,0 | 10759,0 | 10759,0 | 10759,0 | 10759,0 | 71088,00 |  | Бюджет города |

Ю. А. Баженов, и. о. управляющего делами.