ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации города Бийска от 08.05.2026 № 1261

Приложение 2

к муниципальной программе «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения города Бийска»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения города Бийска»

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финанси рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Продолжение деятельности, направленной на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий социально незащищенных граждан, обеспечение отдельных категорий граждан возможностью проезда автомобильным транспортом общего пользования по сезонным садоводческим маршрутам, общественно значимым автобусным маршрутам города Бийска Алтайского края, а также доступности гражданам услуг городского электрического транспорта | 2021 - 2025 годы |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 73964,3 | 101020,9 | 126544,0 | 124828,7 | 161711,0 | 588068,9 | Всего, в том числе |
|  |  |  |  | 73964,3 | 93193,2 | 101006,0 | 45291,9 | 0 | 313455,4 | Бюджет города |
|  |  |  | Администрация города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54283,8 | 126689,0 | 180972,8 | Бюджет города |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 0,0 | 79,0 | 538,0 | 253,0 | 4763,0 | 5633,0 | Бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 | 7748,7 | 25000,0 | 25000,0 | 0 | 57748,7 | Краевой бюджет |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5259,0 | 5259,0 | Бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | Краевой бюджет |
| ### Задача 1. Организация оказания транспортных услуг по перевозке населения по сезонным садоводческим маршрутам города Бийска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Организация оказания транспортных услуг (пассажирских перевозок автобусами) по сезонным садоводческим маршрутам и маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, определенным муниципальным правовым актом | 2021 - 2025 годы |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 788,9 | 3186,6 | 1540,0 | 40,0 | 0 | 5555,5 | Бюджет города |
|  |  |  | Администрация города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684,3 | 1540,0 | 2224,3 |  |
| ### Задача 2. Организация оказания транспортных услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в городе Бийске | 2021 - 2022 годы |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 4,4 | 4900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4904,4 | Бюджет города |
| Мероприятие 2.2. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобус) по муниципальной маршрутной сети города, по тарифам, утвержденным постановлением Администрации города Бийска за одну поездку | 2025 год |  | Администрация города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет города |
| Задача 3. Поддержка городского электрического транспорта (далее - горэлектротранспорт), в том числе организация бесперебойного электроснабжения тяговых подстанций и фидерных кабельных линий контактной сети, капитальный ремонт участков трамвайных путей (стрелочных переводов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Организация оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в городском наземном электрическом транспорте по муниципальной маршрутной сети города по тарифам, утвержденным постановлением Администрации города Бийска за одну поездку |  | 2021 - 2025 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 69727,8 | 78866,0 | 93484,9 | 41975,1 | 0,0 | 284053,8 | Бюджет города |
|  |  |  | Администрация города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50835,4 | 123760,0 | 174595,4 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.2. Выполнение работ по замене питающего кабеля тяговых подстанций и фидерных кабельных линий контактной сети горэлектротранспорта |  | 2022 - 2024 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 0,0 | 79,0 | 538,0 | 253,0 | 0,0 | 870,0 | Бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 | 7748,7 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 57748,7 | Краевой бюджет |
| Мероприятие 3.3. Модернизация и ремонт (капитальный ремонт, капитально– восстановительный ремонт с модернизацией) подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий, трамвайных путей, контактной сети городского электрического транспорта |  | 2025 год | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4763,0 | 4763,0 | Бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,6 | 252,6 | Бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | Краевой бюджет |
| Мероприятие 3.4. Модернизация трамвайного парка путем приобретения в муниципальную собственность трамвайных вагонов |  | 2025 год | Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5006,4 | 5006,4 | Бюджет города |
| Задача 4. Обеспечение доступности транспортных услуг студентам и учащимся на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Организация оказания услуг по перевозке электрическим транспортом по муниципальной маршрутной сети города студентов, школьников по льготной стоимости проезда по социальным транспортным картам школьника и социальным транспортным картам студента по льготной стоимости проезда в месяц, устанавливаемой нормативным правовым актом Администрации города |  | 2021 - 2025 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 3443,2 | 6240,6 | 5981,1 | 3276,8 | 0,0 | 18941,7 | Бюджет города |
|  |  |  | Администрация города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2764,1 | 1039,0 | 3803,1 | Бюджет города |
| Задача 5. Организация перевозки пассажиров по муниципальной маршрутной сети города Бийска по общественно значимым автобусным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Предоставление субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам услуг по перевозке пассажиров по муниципальной маршрутной сети города Бийска по общественно значимым автобусным маршрутам по тарифам, утвержденным постановлением Администрации города Бийска за одну поездку |  | 2025 год | Администрация города Бийска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | Бюджет города |
| Итого по программе: |  | 2021 - 2025 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города»; Администрация города Бийска; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Бийска»; Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» | 73964,3 | 101020,9 | 126544,0 | 124828,7 | 161711,0 | 588068,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 73964,3 | 93272,2 | 101544,0 | 99828,7 | 136711,0 | 505320,2 | Бюджет города |
|  |  |  |  | 0,0 | 7748,7 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 82748,7 | Краевой бюджет |

Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.