## Приложение 2

к постановлению Администрации города от 14.03.2025 № 483

## Приложение2

к муниципальной программе«Формирование современной

городской среды на территориимуниципального образованиягород Бийск»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование современнойгородской среды на территориимуниципального образования

город Бийск»

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сумма затрат, тыс. руб. <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| Цель: создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Бийска, повышение качества и комфорта городской среды, повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Бийск, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 2018 – 2024 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 117069,0 | 142758,0 | 75548,8 | 63512,3 | 43885,5 | 46471,1 | 37614,1 | 36074,5 | 39179,3 | 36670,6 | 638783,2 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 8811,6 | 1442,0 | 10763,0 | 5641,5 | 55619,7 | 913,4 | 12379,9 | 12364,4 | 395,8 | 370,4 | 108701,7 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 1470,3 | 5661,7 | 45068,3 | 6808,6 | 33688,9 | 1838,1 | 5287,5 | 9097,2 | 399,7 | 374,2 | 109694,5 | за счет средств бюджета города |
|  |  | Администрация Города Бийска(МБУ «Управление «Единое окно» Администрации г. Бийска») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103126,1 | 0,0 | 0,0 | 103126,1 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1243,7 | 0,0 | 0,0 | 1243,7 | за счет средств бюджета города |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40010,1 | 27394,5 | 27927,4 | 24077,8 | 12930,5 | 23760,0 | 23760,0 | 179860,3 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,2 | 276,7 | 282,1 | 243,2 | 130,6 | 240,0 | 240,0 | 1816,8 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,3 | 279,5 | 2098,9 | 1572,3 | 2063,9 | 242,4 | 242,4 | 9499,7 | за счет средств бюджета города |
| Итого по программе |  |  | 127350,9 | 149861,7 | 131380,1 | 119377,0 | 161144,8 | 79531,0 | 81174,8 | 197030,9 | 64217,2 | 61657,6 | 1172726,0 |  |
| Задача 1: повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий, городских парков муниципального образования город Бийск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки | 2018 – 2024 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска»; МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска»; МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска»; МКУ «Управление по работе с населением Администрации города» | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 1.2. Предоставление выкопировки из технического плана дворовых территорий и общественных территорий, городских парков, предоставляется услуга по выдаче топографической съемки земельных участков. | 2018 – 2024 годы | Администрация города | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
|  |  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.3. Подготовка проектно-сметной документации, дизайн проектов | 2021-2025годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,3 | 637,0 | 1323,9 | 4050,0 | 8107,8 | 0,0 | 0,0 | 14827,0 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов | 2021-2024 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,1 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,1 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.5.Благоустройство дворовых территорий | 2018 – 2027 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 113241,5 | 101305,8 | 75548,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290096,1 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 8523,5 | 1033,7 | 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10320,2 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 1155,7 | 1161,8 | 32203,0 | 530,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35050,7 | за счет средств бюджета города |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40010,1 | 27394,5 | 27927,4 | 24077,8 | 12930,5 | 23760,0 | 23760,0 | 179860,3 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,2 | 276,7 | 282,1 | 243,2 | 130,6 | 240,0 | 240,0 | 1816,8 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 | 279,5 | 2098,9 | 1572,3 | 2063,9 | 242,4 | 242,4 | 6907,6 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.6. Создание комфортной современной городской среды, обустройство городских парков | 2018 – 2027 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 3827,5 | 41452,2 | 0,0 | 63512,3 | 43885,5 | 46471,1 | 37614,1 | 36074,5 | 39179,3 | 36670,6 | 348687,1 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 288,1 | 408,3 | 10000,0 | 5641,5 | 55619,7 | 913,4 | 12379,9 | 12364,4 | 395,8 | 370,4 | 98381,5 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 41,6 | 499,9 | 4632,2 | 2746,0 | 32004,5 | 474,2 | 505,8 | 489,4 | 399,7 | 374,2 | 42167,5 | за счет средств бюджета города |
|  |  | Администрации города Бийска (МБУ «Управление «Единое окно»Администрации г. Бийска) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103126,1 | 0,0 | 0,0 | 103126,1 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1243,7 | 0,0 | 0,0 | 1243,7 | за счет средств бюджета города |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2592,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2592,1 | за счет средств бюджета города |
| Мероприятие 1.7. Осуществление технического надзора за ведением работ | 2018 – 2025 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 273,0 | 0,0 | 8233,1 | 2405,0 | 1017,4 | 0,0 | 500,7 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 12929,2 | за счет средств бюджета города Бийска |
| Мероприятие 1.8. Выполнение работ по ремонту участков внутриквартальных проездов, соединяемых с существующими проездами | 2019 год | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | за счет средств бюджета города Бийска |
| Задача 2: привлечение граждан города Бийска к решениям вопросов развития городской среды через ежегодное проведение органами местного самоуправления голосования по отбору общественных территорий, требующих благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Цифровизация городского хозяйства | 2018-2027 годы | Администрация города; МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска»; заинтересованные лица (по согласованию) | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Итого по программе | 2018-2027 годы |  | 127350,9 | 149861,7 | 131380,1 | 119377,0 | 161144,8 | 79531,0 | 81174,8 | 197030,9 | 64217,2 | 61657,6 | 1172726,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 117069,0 | 142758,0 | 75548,8 | 103522,4 | 71280,0 | 74398,5 | 61691,9 | 152131,1 | 62939,3 | 60430,6 | 921769,6 | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  | 8811,6 | 1442,0 | 10763,0 | 6045,7 | 55896,4 | 1195,5 | 12623,1 | 32495,0 | 635,8 | 610,4 | 130518,5 | за счет средств краевого бюджета |
|  |  |  | 1470,3 | 5661,7 | 45068,3 | 9808,9 | 33968,4 | 3937,0 | 6859,8 | 12404,8 | 642,1 | 616,6 | 120437,9 | за счет средств бюджета города Бийска |

Ю.А. Баженов, управляющий делами.